| UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 30/2014/QĐ-UBND | Quảng Nam, 20 tháng 10 năm 2014 |

QUYẾT ĐỊNH

#### BAN HÀNH QUY ĐỊNHLẬP DỰ TOÁN KIÊN CỐ HÓA KÊNH MƯƠNG LOẠI III TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNHQUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyếtđịnh số 66/2000/QĐ-TTg ngày 13/6/2000 của Thủ tướng Chính phủ về một số chínhsách và cơ chế tài chính thực hiện chương trình kiên cố hoá kênh mương;

Căn cứ Nghịquyết số 61/2012/NQ-HĐND ngày 14/12/2012 của HĐND tỉnh Quảng Nam khóa VIII vềsửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 160/2010/NQ-HĐND ngày 22/4/2010 của HĐND tỉnh vềtiếp tục phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi đất màu và kiên cố kênh mương trên địabàn tỉnh, giai đoạn 2011-2015;

#### Theo đề nghịcủa Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 282/TTr-SNN &PTNT ngày 17/9/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

#### Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định lập dự toánvà Bộ thiết kế mẫu kiên cố hóa kênh mương loại III trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủtrì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm theo dõi,hướng dẫn kịp thời cho UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan trongquá trình triển khai thực hiện qui định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốccác Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạcNhà nước tỉnh;Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan liênquan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hànhsau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 30/2011/QĐ-UBND ngày 27/9/2011,Quyết định số 39/2007/QĐ-UBND ngày 13/9/2007 của UBND tỉnh Quảng Nam./.

| Nơi nhận:- Như Điều 3; - Cục KTVB QPPL, Bộ Tư pháp; - TTTU, HĐND, UBND tỉnh; - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; - UBMT TQVN tỉnh; - Sở Tư pháp; - Báo Quảng Nam, Đài PTTH Quảng Nam; - CPVP; - TT Tin học và Công báo tỉnh; - Lưu: VT, TH, NC, KTN. D:\Dropbox\minh tam b\Nam 2014\Quyet dinh\Qppl\10 10 Quyet dinh ban hanh quy dinh lap du toan kenh muong loai III.docx | TM. UỶ BAN NHÂN DÂNCHỦ TỊCH Lê Phước Thanh |
| --- | --- |

# QUY ĐỊNH

# VỀ VIỆC LẬP DỰ TOÁN KIÊN CỐ HÓA KÊNH MƯƠNG LOẠI IIITRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 30 / 2014/QĐ-UBND ngày 20 /10/2014 củaUBND tỉnh Quảng Nam)

Điều 1. Khái niệm và nguyên tắc tổchức thực hiện

1. Kênh mương loại III là kênh mươngliên thôn, nội đồng.

2.Thiết kế mẫu kiên cố hóa kênhmương loại III được ban hành kèm theo Quyết định này sau đây gọi là thiết kếmẫu kênh hở.

- Thiết kế mẫu, thiết kế điển hìnhđối với kênh ống nhựa kín ban hành kèm theo Quyết định số 1044/QĐ-UBND ngày02/4/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam sau đây gọi là thiết kế mẫu kênh ống nhựa.

3.Kiên cố hoá kênh mương loại III là công trình được đầu tư theo phương châm “Dânlàm, Nhà nước hỗ trợ” nhằm khuyến khích các địa phương, đơn vị huy động mọinguồn lực tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng kiên cố hoá kênh mương, thựchiện chủ trương xã hội hoá đầu tư trong lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT.

4. Kênh mương loại IIIchỉ cần lập thiết kế, dự toán, được Ủy ban nhân dân huyện, thành phố (sau đâygọi là UBND cấp huyện) phê duyệt, không phải đấu thầu và giao Ủy ban nhân dânxã, phường, thị trấn (sau đây gọi là UBND cấp xã) tự tổ chức thực hiện, có sựgiám sát của cộng đồng nhân dân vùng hưởng lợi(ápdụng đối với cả kênh hở và kênh ống nhựa kín).

Riêngđối với các địa phương thuộc Khu vực II theo Nghị Quyết số 61/2012/NQ-HĐND ngày14/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh;trường hợp UBND cấp xã không đủ điều kiệnnăng lực đảm nhận thực hiện nhiệm vụ Chủ đầu tư, UBND cấp huyện xem xét để giaoPhòng Nông nghiệp và PTNT (Phòng Kinh tế)tự tổ chức thực hiện, có sự giám sátcủa cộng đồng nhân dân vùng hưởng lợi.

5. Chủđầu tư chịu trách nhiệm tổ chức lập thiết kế, dự toán.

6.Việc đầu tư kiên cố hoá kênh mương loại III theo thiết kế mẫu hay không theothiết kế mẫu được chủ đầu tư quyết định và có văn bản thống nhất trên cơ sở quyđịnh của Quyết định này, Quyết định số 1044/QĐ-UBND ngày 02/4/2014 của UBND tỉnhQuảng Nam và các văn bản khác có liên quan của nhà nước.

7. Quyđịnh này được áp dụng đối với tất cả các nguồn vốn khác nhau để đầu tư kiên cốhoá kênh mương loại III và vẫn được tiếp tục áp dụng khi Nghị quyết số 61/2012/NQ-HĐND ngày 14/12/2012 củaHĐND tỉnh Quảng Nam hết hiệu lực thi hành.

8. Đơn vị chủ đầu tư phải cơ cấu cán bộ của đơn vị sẽ trựctiếp quản lý, bảo vệ, vận hành, duy tu, sửa chữa tham gia Ban quản lý dự ánngay từ khâu thiết kế để theo dõi, giám sát, kiểm tra trong quá trình thi côngđảm bảo công trình hoạt động hiệu quả.

Điều 2. Tính toán khốilượng

1. Đối với các tuyến kênhloại III áp dụng thiết kế mẫu kênh hở:

a) Căncứ vào độ dốc đáy kênh và diện tích tưới để chọn mặt cắt mẫu phù hợp (Phụ lục1, Phụ lục 2, Phụ lục 3). Tra bảng Phụ lục 4a, Phụ lục 4b, Phụ lục 4c, Phụ lục4d, Phụ lục 5a, Phụ lục 5b, Phụ lục 5c, Phụ lục 5d, Phụ lục 6 và Phụ lục 7 đểtính khối lượng cần thực hiện.

b)Phần khối lượng bê tông và cốt thép các thanh giằng hoặc một số chi tiết nhỏkhông có trong các bảng trên được bổ sung theo yêu cầu và kích thước thực tế.

c)Khối lượng đất đào, đất đắp căn cứ vào tài liệu địa hình hiện trạng và mặt cắtmẫu để tính toán.

d) Đốivới công trình trên kênh: Do khối lượng và kinh phí của các công trình trênkênh khá nhỏ so với khối lượng công trình kênh vì vậy trong quá trình thựchiện, các địa phương, đơn vị căn cứ vào thực tế của các công trình tương tự đãcó trên địa bàn để xác định khối lượng.

2. Đối với các tuyến kênhloại III còn lại:

Khốilượng các công việc thực hiện được tính toán theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thicông.

Điều 3. Chế độ lập dựtoán đối với các tuyến kênh loại III áp dụng thiết kế mẫu kênh hở

1. Các chi phí khác:

a) Cácchi phí khác không được tính vào giá trị dự toán:

- Chiphí Ban quản lý công trình.

- Chiphí thẩm tra, thẩm định, chi phí quyết toán, nghiệm thu, khởi công.

- Chiphí bảo hiểm công trình.

- Chiphí lán trại, chuyển quân, phát tuyến.

- Thunhập chịu thuế tính trước.

- Thuếgiá trị gia tăng: phần nhân công.

b) Cácchi phí được tính vào giá trị dự toán:

- Chiphí khảo sát tính bằng 75% mức quy định hiện hành;

-Chi phí lập thiết kế tính bằng 50% định mức thiết kế, chiphí lập dự toán tính bằng 12% của 50% định mức theo quy định hiện hành; mức tốithiểu của tổng chi phí lập thiết kế và dự toán là 2.000.000 đồng (hai triệuđồng) với một hồ sơ;

- Chiphí giám sát tính bằng 50% mức quy định hiện hành của Nhà nước để bồi dưỡng chocán bộ của các phòng chuyên môn hoặc cán bộ xã, địa phương thực hiện giám sát.

- Thuế giá trị gia tăng (trừ phần nhân công).

2. Đơngiá đào đắp đất,đá,xây lắp, chi phí vận chuyển:

a)Tiềncông đào đắp đất, đá, xây lắp:

- Côngđào đất móng công trình trên kênh, đào kênh mương được tính như sau:

| + Đào đất cấp I : | 105.000 đồng/1m3 |
| --- | --- |
| + Đào đất cấp II : | 157.000 đồng/1m3 |
| + Đào đất cấp III: | 233.000 đồng/1m3 |
| + Đào đất cấp IV: | 356.000 đồng/1m3 |

- Côngđào đất để đắp tính như sau:

| + Đào đất cấp I : | 78.000 đồng/1m3 |
| --- | --- |
| + Đào đất cấp II : | 107.000 đồng/1m3 |
| + Đào đất cấp III: | 135.000 đồng/1m3 |

(Đấtcấp I: Đất dùng xẻng đạp bình thường đã ngập xẻng; đất cấp II: đất dùng cuốcbàn mới cuốc được; đất cấp III: cuốc bàn không đào được, phải dùng cuốc chim;đất cấp IV: dùng xà beng mới đào được)

- Côngphá đá mặt bằng dày <=0,5m được="" tính="" như="">

| + Phá đá cấp I : | 864.000 đồng/1m3 |
| --- | --- |
| + Phá đá cấp II : | 777.000 đồng/1m3 |
| + Phá đá cấp III: | 674.000 đồng/1m3 |
| + Phá đá cấp IV: | 605.000 đồng/1m3 |

(Đácấp I: Đá rất cứng, có cường độ chịu nén > 1000kg/cm2; đá cấp II:đá cứng, có cường độ chịu nén > 800kg/cm2; đá cấp III: đá cứngtrung bình, có cường độ chịu nén > 600kg/cm2; đá cấp IV: đá tươngđối mềm, giòn dễ đập, có cường độ chịu nén ≤600kg/cm2)

- Vậnchuyển đất đi đắp cứ 10m bằng thủ công được tính 5.000 đồng/1m3 (khôngphân biệt cấp đất);

- Đắpđất bờ kênh và công trình bằng đầm cóc được tính:

+ Nhâncông : 13.300 đồng/1m3(không phân cấp đất);

+ Máythi công : 9.100 đồng/1m3(không phân cấp đất).

- Côngtác xây lắp được tính như sau:

+ Xâygạch các loại : 264.000 đồng/1m3

+ Xâyđá các loại : 318.000đồng/1m3

+ Tô,trát mái kênh : 38.000 đồng/1m2

+ Giacông lắp dựng ván khuôn: 48.000 đồng/1m2

+ Côngtác đổ bê tông:

ØNhâncông : 615.000 đồng/1m3

ØMáythi công : 35.000 đồng/1m3

+ Giacông, lắp dựng cốt thép các loại: 2.354.000/1 tấn

Ghichú: Trường hợp có sự biến động về mức lương tối thiểu theo quy định của Chínhphủ thì được điều chỉnh với hệ số K=LTP(IV)/1.650.000

VớiLTP(IV) = Mức lương tối thiểu vùng áp dụng cho các hoạt động thuộc vùng IV. (Vídụ như quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP  ngày 04/12/2012 của Chính phủthì LTP(IV) = 1.650.000 đồng).

b) Chiphí vận chuyển bộ:

Chiphí vận chuyển bộ được tính như bảng sau:

ĐVT:đồng

| Stt | Tên vật liệu | Đơn vị | Loại phương tiện vận chuyển |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Gánh bộ |  | Xe cút kít (xe rùa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Xe bánh lốp (xe bò) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10m đầu (cả xúc vào) | 10m tiếp | 10m đầu (cả xúc vào) |  |  |  |  | 10m tiếp |  |  |  |  | 10m đầu (cả xúc vào) |  |  |  |  | 100m tiếp |  |  |  |  |
| 1 | Ximăng | tấn | 27.300 | 3.000 | 25.700 |  |  |  |  | 2.700 |  |  |  |  | 33.500 |  |  |  |  | 9.900 |  |  |  |  |
| 2 | Cát vàng | m3 | 15.500 | 2.800 | 18.100 |  |  |  |  | 2.800 |  |  |  |  | 24.900 |  |  |  |  | 9.900 |  |  |  |  |
| 3 | Sỏi các loại | m3 | 35.300 | 3.100 | 34.100 |  |  |  |  | 3.100 |  |  |  |  | 30.900 |  |  |  |  | 2.800 |  |  |  |  |
| 4 | Đá hộc | m3 | 42.000 | 3.200 | 40.700 |  |  |  |  | 3.200 |  |  |  |  | 36.300 |  |  |  |  | 9.900 |  |  |  |  |
| 5 | Đá, dăm các loại | m3 | 35.300 | 3.100 | 34.100 |  |  |  |  | 3.100 |  |  |  |  | 30.900 |  |  |  |  | 2.800 |  |  |  |  |
| 6 | Thép thanh | tấn | 45.600 | 5.000 | 45.600 |  |  |  |  | 5.000 |  |  |  |  | 53.000 |  |  |  |  | 9.300 |  |  |  |  |
| 7 | Ván khuôn | m3 | 27.500 | 2.500 | 27.500 |  |  |  |  | 2.500 |  |  |  |  | 26.000 |  |  |  |  | 6.500 |  |  |  |  |
| 8 | Gạch | 1.000v | 56.500 | 3.700 | 53.300 |  |  |  |  | 3.700 |  |  |  |  | 57.600 |  |  |  |  | 5.600 |  |  |  |  |

Ghi chú: Chi phí vận chuyển bằng gánh bộ chỉđược tính đối với những tuyến đường đặc biệt xấu, trên địa bàn các địa phương thuộc Khu vực II theo Nghị Quyết số  61/2012/NQ-HĐNDngày 14/12/2012 của HĐND tỉnh.

c) Chiphí vận chuyển bằng ôtô:

Chiphí vận chuyển ôtô được tính chung cho tất cả các loại vật liệu, cụ thể nhưbảng sau:

ĐVT:đồng/tấn/1km

| Loại đường Cự ly (km) | Đường loại 1 | Đường loại 2 | Đường loại 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.580 | 8.920 | 12.830 |
| 2 - 5 | 3.900 | 5.580 | 9.480 |
| 6 - 10 | 3.250 | 4.650 | 7.900 |
| 11 - 30 | 2.960 | 4.230 | 7.180 |
| 31 trở lên | 2.860 | 4.090 | 6.950 |

Ghi chú:

Đườngloại 1: Mặt đường rải bê tông nhựa, đá dăm nhựa, đá dăm, cấpphối... có ổ gà nhỏ, tỷ lệ ổ gà không quá 8%; nền đường rộng tối thiểu 9m, xetránh nhau không phải giảm tốc độ (gồm các loại sau: A1,2,3, B1,2,C1);

Đườngloại 2: Mặt đường rải bê tông nhựa, đá dăm nhựa, đá dăm, cấpphối... tỷ lệ ổ gà từ (8-20)%, hư hỏng nhiều hoặc tỷ lệ ổ gà sâu 15cm không quá15%; mặt đường rộng tối thiểu 6m, xe tránh nhau phải giảm tốc độ (gồm các loạisau: B3, C2,3, D1,2);

Đườngloại 3:các loại đường cònlại (gồm các loại sau: D3, E và các loại đường xấu hơn bậc 3);

(Cấpđường và bậc đường phân theo Quyết định 32/2005/QĐ-BGTVT ngày 17/6/2005 của BộGiao thông vận tải).

Điều 4. Chế độ lập dựtoán đối với các tuyến kênh loại III áp dụng thiết kế mẫu kênh ống nhựa

1. Các chi phí khác:

Giốngkhoản 1 Điều 3 của Quy định.

2. Về tính toán đơn giá,chi phí vận chuyển:

Thựchiện theo quy định hiện hành.

Điều 5. Chế độ lập dựtoán đối với các tuyến kênh loại III không áp dụng thiết kế mẫu

1. Các chi phí khác:

a) Cácchi phí khác không được tính vào giá trị dự toán:

Giốngđiểm a khoản 1 Điều 3 của Quy định.

b) Cácchi phí được tính vào giá trị dự toán:

- Chiphí khảo sát tính bằng 75% mức quy định hiện hành;

- Chiphí lập thiết kế, dự toán:

+ Nếu có tính thuỷ lực và kết cấu kênh thìáp dụng mức chi phí lập Báo cáo kinh tế - kỹthuật theo quy định hiện hành;

+ Nếu có tính thuỷ lực nhưng không tính kếtcấu thì tính bằng 70% mức chi phí lập Báocáo kinh tế - kỹ thuật theo quy định hiện hành;

Mức tối thiểu chung của 2 trường hợp trên là 2.000.000 đồngvới một hồ sơ thiết kế.

-Chiphí giám sát tính bằng 50% mức quy định hiện hành của Nhà nước để bồi dưỡng chocán bộ của các phòng chuyên môn hoặc cán bộ xã, địa phương thực hiện giám sát.

2.Về tính toán đơn giá,chi phí vận chuyển:

- Đốivới tuyến kênh loại III thực hiện bằng hình thức kênh hở nhưng không áp dụngthiết kế mẫu: Thực hiện theo khoản 2, Điều 3 của Quy định.

- Đốivới tuyến kênh loại III thực hiện bằng hình thức kênh ống nhựa kín nhưng khôngáp dụng thiết kế mẫu: Thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 6. Trình tự lập dựtoán

1. Đối với các tuyến kênhloại III áp dụng thiết kế mẫu kênh hở:

a)Bước 1: Tổng hợp khối lượng công việc thực hiện: (bảng 1)

| TT | Công việc | Đơn vị | Cách tính | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đào đất | m3 |
| 2 | Đắp đất | m3 |
| 3 | Đắp đất | m3 |
| 4 | .... | ... |
| 5 | Đào đá phong hoá | m3 |
| 6 | Đá xây M75 | m3 |
| 7 | Bê tông tấm đanh M150 | m3 |
| 8 | Gạch xây | m3 |
| 9 | Bê tông M200 | m3 |
| 10 | Bê tông lót M100 | m3 |
| 11 | Ván cốt pha | m3 |
| 12 | Vữa trát M100 | m3 |
| ... | ... | ... |

b)Bước 2: Lập kinh phí vật liệu, nhân công, máy thi công: (bảng 2)

| TT | Công việc | Đơn vị | Khối lượng | Tiền vật liệu | Tiền công | Tiền máy thi công | Thành tiền vật liệu | Thành tiền công | Thành tiền máy thi công |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | K |
| 1 | Đào đất | m3 |
| 2 | Đắp đất | m3 |
| 3 | Đắp đất | m3 |
| 4 | .... | ... |
| 5 | Đào đá phong hoá | m3 |
| 6 | Công đổ bê tông + cốt pha | công |
| 7 | Công xây đá + trát vữa | công |
| 8 | Công xây gạch + trát vữa | m3 |
| 9 | Đá hộc | m3 |
| 10 | Gạch thẻ | m3 |
| 11 | Gạch ống | m3 |
| 12 | Đá 1x2 | m3 |
| 13 | Sỏi 1x2 | m3 |
| 14 | Cát | m3 |
| 15 | Xi măng | Tấn |
| 16 | Gỗ cốt pha | m3 |
| 17 | Thép | Tấn |
| 18 | Đinh | Kg |
| 19 | Thép buộc | Kg |
| ... | ... | ... |
| Tổng chi phí vật liệu, nhân công |  |  |  |  |  | X | Y | Z |

Cột E:Giá vật liệu do Chủ đầu tư quyết định trên cơ sở quy định tại điểm đ khoản 2Điều 25 Nghị định số 112/2009/NĐ-CP  ngày 14/12/2009 của Chính phủ tại thời điểmxây dựng của từng địa phương.

Cột H= Cột D nhân cột E.

Cột I =Cột D nhân cột F.

Cột K= Cột D nhân cột G.

X:Cộng tổng cột H là tổng chi phí mua vật liệu.

Y:Cộng tổng cột I là tổng chi phí nhân công.

Z:Cộng tổng cột K là tổng chi phí máy thi công.

c)Bước 3: Lập kinh phí vận chuyển: (bảng 3)

| Số TT | Tên vật liệu | Loại đường | Đơn vị | Khối lượng | Vận chuyển ôtô |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vận chuyển bộ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tổng cộng |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Cự ly (km) |  |  |  |  | Đơn giá |  |  |  |  | Thành tiền |  |  |  |  | Loại phương tiện |  |  |  |  | Đơn giá |  |  |  |  | Thành tiền |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |  |  |  |  | (7) |  |  |  |  | (8) |  |  |  |  | (9) |  |  |  |  | (10) |  |  |  |  | (11) |  |  |  |  | (12) |  |  |  |  |
| =5*6*7 | =5*9*10 | =8+11 |
| 1 | Ximăng | Loại 1 | tấn | Gánh bộ |
|  |  | Loại 2 | tấn | Cút kít |
|  |  | Loại 3 | tấn | Bánh lốp |
| 2 | Cát | Loại 1 | m3 | Gánh bộ |
|  |  | Loại 2 | m3 | Cút kít |
|  |  | Loại 3 | m3 | Bánh lốp |
| 3 | ... | Loại 1 | ... | Gánh bộ |
|  |  | Loại 2 | ... | Cút kít |
|  |  | Loại 3 | ... | Bánh lốp |
| Tổng tiền công vận chuyển |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |

* Ghi chú: Quyđổi từ 1m3 ra trọng lượng một số loại vật liệu như sau: Đá hộc bằng1,50 tấn; đá 1x2 bằng 1,56 tấn; đá dăm bằng 1,55 tấn; cát bằng 1,40 tấn; vánkhuôn bằng 0,70 tấn, sỏi các loại bằng 1,56 tấn,...

d)Bước 4: Tổng hợp giá thành công trình:

| TT | Nội dung công việc | Cách tính | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chi phí vật liệu | X |
| 2 | Chi phí nhân công | Y |
| 3 | Chi phí máy thi công | Z |
| 3 | Chi phí vận chuyển | V |
| Cộng | Gxd |
| 4 | Chi phí khảo sát | 75% quy định nhà nước | Gks =0,75*[KS] |
| 5 | Chi phí lập thiết kế, dự toán | 50% quy định nhà nước | Gtk =0,5x[TK]*Gxd = 0,5*3,4%*Gxd |
| 6 | Chi phí giám sát | 50% quy định nhà nước | Ggs =0,5x[GS]*Gxd = 0,5*2,079%*Gxd |
| Tổng cộng | K=(X+Z+V+Gks+Ggs)*1,1+Gtk+Y |

2. Đối với các tuyến kênhloại III áp dụng thiết kế mẫu kênh ống nhựa:

Thực hiệntheo quy định hiện hành; trong đó phần chi phí khác phải đúng theo khoản 1 Điều4 của Quy định.

3. Đối với các tuyến kênhloại III không áp dụng thiết kế mẫu:

- Đối vớituyến kênh loại III thực hiện bằng hình thức kênh hở nhưng không áp dụng thiếtkế mẫu ban hành kèm theo Quyết định này:Thực hiện theo quy định hiện hành;trong đó phần chi phí khác phải đúng theo khoản1 Điều 5 của Quy định.

- Đối vớituyến kênh loại III thực hiện bằng hình thức kênh ống nhựa kín nhưng không ápdụng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình đối với kênh ống nhựa kín ban hành kèmtheo Quyết định số 1044/QĐ-UBND : Thực hiện theo quy định hiện hành; trong đóphần chi phí khác phải đúng theo khoản 1 Điều 4 của Quy định.

Điều 7. Thẩm tra, thẩm định,phê duyệt hồ sơ thiết kế dự toán và hồ sơ quyết toán công trình

1. Về thẩm tra, thẩm định,phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán:

a) Nội dungthẩm tra, thẩm định được gọi chung là bước thẩm định thiết kế, dự toán.

b)Phòng Nông nghiệp và PTNT (PhòngKinh tế) chịu trách nhiệm thẩm định thiết kế, dự toán đối với các công trình doUBND cấp xã làm chủ đầu tư. Đối với các công trình do Phòng Nông nghiệp và PTNT(Phòng Kinh tế) làm chủ đầu tư, UBND cấp huyện giao cho bộ phận có chức năngkhác để thẩm định thiết kế, dự toán công trình.

c) Đơn vị đượcgiao chức năng thẩm định có nhiệm vụ trình UBND cấp huyện phê duyệt hồ sơ thiếtkế, dự toán.

2. Về quyết toán côngtrình:

UBND cấp huyện chỉ đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch chủ trìphối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT (Phòng Kinh tế), Chủ đầu tư thẩm tra hồ sơ quyết toán, trình UBNDcấp huyện phê duyệt.

Điều 8. Tổ chức thực hiện

1.Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Sở tài chính, Sở Kế hoạch - Đầu tư tổ chức kiểm tra, đôn đốcthực hiện qui định này.

2. Chủtịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm chỉ đạo các phòng Phòng Nông nghiệp vàPTNT (Phòng Kinh tế), Tài chính-Kế hoạch, UBND cấp xã triển khai thực hiện đúngnhững nội dung quy định; chỉ đạo các phòng chuyên môn có trách nhiệm tham mưukế hoạch xây dựng các công trình kiên cố hoá kênh mương hằng năm theo thứ tự ưutiên gửi Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 15/10 hằng năm để phối hợp với Sở Tàichính, Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, kiểm tra, cân đối nguồn vốn, tổng hợptrình UBND tỉnh xem xét, bố trí kế hoạch năm sau.

3.Sở Nông nghiệp và PTNT căn cứ danhmục theo thứ tự ưu tiên do UBND các huyện, thành phố gửi và khả năng kế hoạchvốn để thông báo danh mục bằng văn bản cho các địa phương phân khai giao kếhoạch kịp thời gian theo quy định.

4. Khobạc Nhà nước tỉnh, các huyện, thành phố chỉ được giải ngân nguồn vốn kiên cốhóa kênh mương loại III đối với các công trình có sự thống nhất danh mục của SởNông nghiệp và PTNT.

5.UBNDcấp xã được tổ chức thành lập các tổ đội xâydựng gồm những người nông dân có tay nghề xây dựng để thực hiện công việc kiêncố hóa kênh mương loại III.

6. Trong quá trình triển khai thựchiện Quy định có vướng mắc hoặc chưa phù hợp với điều kiện thực tế của từng địaphương; các ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan phản ánh kịp thời vớiSở Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp đề xuất UBND tỉnh xem xét bổ sung, sửađổi./.

THIẾT KẾ MẪU

KIÊN CỐ HÓA KÊNHMƯƠNG LOẠI III TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM(Ban hành kèm theo Quyết định số: 30 /2014/QĐ-UBND ngày 20 /10/2014của UBND tỉnh Quảng Nam)

I. ĐIỀU KIỆN VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG:

1. Kênh hình thang gia cố bằng tấmlát bê tông hoặc đổ tại chổ:

- Áp dụng đối với những tuyến kênhcó nền địa chất tốt;

- Kênh đã qua thời gian tưới dài ổnđịnh;

- Kênh không nằm trong vùng tràn.

2. Kênh xây hoặc đổ bê tông có mặtcắt hình chữ nhật:

a. Kênh gạch xây:

Không nên áp dụng khi Hk>0,5m

b. Kênh Bê tông:

- Áp dụng với mọi trường hợp;

- Khi Hk>0,5m thì phải bố trí cốtthép.

Đối với tuyến kênh có chiều cao≥0,5m, thì cứ 3m bố trí 1 thanh giằng ngang bằng bê tông cốt thép có tiết diện0,1 x0,06 m

3. Các trường hợp không áp dụngthiết kế mẫu:

- Tuyến kênh có cầu máng và xiphông;

- Tuyến kênh đi qua vùng sình, lầy,vùng sườn đồi, vùng cát thường xuyên sạt lở bồi lấp;

- Tuyến kênh đi qua vùng lũ ống, lũquét, lũ thường xuyên trà qua;

- Tuyến kênh đảm nhận tưới Ftưới>50ha;

- Có ikk>1/1.000

(các tuyến kênh này phải được thiếtkế và tính toán cụ thể)

II. CÁCH CHỌN MẶT CẮT MẪU:

1. Chú thích ký hiệu các thông số kỹthuật các bảng tra:

- Ftưới: Diện tích tướithiết kế

- Qtk, Qmax, Qmin: Lưu lượng thiếtkế, lớn nhất, nhỏ nhất của kênh

- ik: độ dốc đáy kênh

- m: hệ số mái kênh

- n: Độ nhám

- htk, hmax, hmin: Cột nước thiếtkế, lớn nhất, nhỏ nhất của kênh

- Vtk, Vmax, Vmin: Vận tốc thiết kế,lớn nhất, nhỏ nhất của kênh

- Bk, Hk: Chiều rộng và chiều caothiết kế của kênh, đây là các thông số mặt cắt cần tra để thực hiện.

2. Cách chọn mặt cắt mẫu:

a. Xác định diện tích tưới thiết kế(Ftưới)

b. Xác định ik: Có thể xác định bằng 1trong 2 cách sau:

* Bằng máy thủy chuẩn.

* Bằng ống Ti ô (ống nước):

- Đóng cọc cố định với khoảng cách10-20m (thường là 10m);

- Dùng ống nước để xác định chiềucao chênh lệch (hcl)giữa cọc đầu và cọc cuối kênh;

- Lấy hcl chia cho chiềudài L đoạn kênh cần kiên cố được ik.

c. Có Ftưới và ik, xác định loại mẫu mặtcắt ngang theo các bảng tra từ Phụ lục 1 đến Phụ lục 3 có được Bk và Hk;

Có được Bk và Hk tra bảng Phụ lục4a, Phụ lục 4b, Phụ lục 4c, Phụ lục 4d, Phụ lục 5a, Phụ lục 5b, Phụ lục 5c, Phụlục 5d, Phụ lục 6 và Phụ lục 7 để tra được khối lượng và thành phần vật liệu.

III. KỸ THUẬT XÂY, LÁT KÊNH:

1. Công tác hố móng:

- Trước khi mở móng, đóng cọc giăngdây định vị tuyến, sau đó xác định độ dốc đáy kênh cần thực hiện theo thiết kế;

- Móng kênh được mở có chiều rộngđáy lớn hơn hoặc bằng chiều rộng đáy dưới của kênh.

2. Kỹ thuật xây, lát kênh:

a. Kênh xây gạch:

- Phải rải đều 1 lớp vữa lót rồi mớiđặt viên gạch, không được đặt viên gạch trước đổ vữa vào sau;

- Mạch ngang, mạch đứng giới hạntrong phạm vi từ 7-15mm. Sau khi xây xong 1 hoặc 2 lớp gạch dùng bay miết cácmạch vữa cho chặt;

- Xây với độ cao đồng đều để nền lúnđều. Nếu phải phân công trình thành từng đoạn để xây, thì chỗ ngắt đoạn phảixây dật cấp thuận kiểu bậc thang;

- Trát mặt trong của kênh bằng vữaxi măng M100 , kênh xây xong đến đâu được trát ngay đáy kênh, bờ kênh và thànhbên kênh tối thiểu sau 3 ngày mới tiến hành trát.

b. Kênh đổ bê tông:

- Chuẩn bị cốt pha: đảm bảo cốt phakhông bị cong, vênh. Ghép cốt pha phải đảm bảo kín khít, tránh mất nước ximăng. Cốt pha phải được tưới nước trước khi đổ bê tông;

- Trộn bê tông;

- Đổ bê tông kênh.

c. Kênh bê tông tấm lát:

- Đúc đanh: đảm bảo các kích thướctheo đúng mặt cắt mẫu đã chọn;

- Lên ga, đào móng theo đúng độ dốcthiết kế;

- Đất đào hoặc đất đắp mái kênh phảiđược đầm thật chặt, mái kênh phải thật phẳng trước khi lát đanh;

- Lát đanh;

- Dùng vữa chít mạch các tấm đanhliên kết lại với nhau.

IV. BẢNG TRA CHỈ TIÊU THIẾT KẾ VÀTHÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Theo các Phụ lục 1, Phụ lục 2, Phụlục 3 đính kèm.

V. BẢNG TRA THÀNH PHẦN KHỐI LƯỢNG,NHÂN CÔNG, MÁY:

Theo các Phụ lục 4a, Phụ lục 4b, Phụlục 4c, Phụ lục 4d, Phụ lục 5a, Phụ lục 5b, Phụ lục 5c, Phụ lục 5d, Phụ lục 6và Phụ lục 7 đính kèm.

VI. CÁC BẢN VẼ MẶT CẮT MẪU:(được đính kèm theo)

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN