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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH: XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU TÁI ĐỊNH CƯ TẠI XÃ NGỌC HỒI, HUYỆN THANH TRÌ PHỤC VỤ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ HÀ NỘI (TUYẾN SỐ 1), GIAI ĐOẠN I.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 21/5/2012 của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư và xây dựng đối với các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội;
Căn cứ Quyết định số 4498/QĐ-UBND ngày 31/8/2009 của UBND Thành phố về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng đường sắt đô thị Hà Nội (tuyến số 1) giai đoạn I;
Theo kết quả thẩm định Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư tại xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì phục vụ giải phóng mặt bằng dự án xây dựng đường sắt đô thị Hà Nội (tuyến số 1), giai đoạn I tại văn bản số 8599/SXD-KHTH ngày 16/9/2015 của Sở Xây dựng;
Xét đề nghị của UBND huyện Thanh Trì tại Tờ trình số 23/TTr-UBND ngày 02/02/2016,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư tại xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì phục vụ giải phóng mặt bằng dự án xây dựng đường sắt đô thị Hà Nội (tuyến số 1), giai đoạn I với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư tại xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì phục vụ giải phóng mặt bằng dự án xây dựng đường sắt đô thị Hà Nội (tuyến số 1), giai đoạn I.

2. Tên chủ đầu tư: UBND huyện Thanh Trì.

Đại diện chủ đầu tư: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thanh Trì

3. Nguồn vốn: Do Bộ Giao thông vận tải cung cấp (lấy từ kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được phê duyệt trong tổng mức đầu tư Dự án xây dựng đường sắt đô thị Hà Nội tuyến số 1, giai đoạn 1 trên địa bàn huyện Thanh Trì).

4. Tổ chức Tư vấn lập Dự án: Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Tất Đạt và Công ty Cổ phần Kiến trúc và Xây dựng đô thị Việt Nam.

5. Địa điểm xây dựng: xã Ngọc Hồi và Đại Áng, huyện Thanh Trì.

6. Mục tiêu đầu tư: chuẩn bị quỹ đất phục vụ bố trí tái định cư cho các hộ gia đình trong diện giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng đường sắt đô thị Hà Nội (tuyến số 1) giai đoạn I trên địa bàn xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì nhằm sớm ổn định cuộc sống cho người dân sau giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ thi công của Dự án chính, đồng thời góp phần phát triển hạ tầng khu vực.

7. Nội dung và quy mô đầu tư:

- Xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng và tuyến đường vào khu tái định cư.

- Diện tích sử dụng đất: 45.929 m2.

8. Thiết kế cơ sở:

- Phần thiết kế cơ sở hạ tầng kỹ thuật đã được Sở Xây dựng thẩm định tại văn bản số 7186/SXD-TĐ ngày 30/10/2012 và xác nhận bản vẽ thiết kế năm 2014;

- Phần thiết kế cơ sở cấp điện đã được Sở Công Thương thẩm định và xác nhận bản vẽ thiết kế sau khi hoàn thiện theo văn bản thẩm định số 3492/SCT-QLĐN ngày 16/10/2012 của Sở Công Thương.

9. Tổng mức đầu tư (Theo kết quả thẩm định tại văn bản số 8599/SXD-KHTH ngày 16/9/2015 của Sở Xây dựng): 136.205.619.000 đồng (một ba mươi sáu tỷ, hai trăm linh năm triệu, sáu trăm mười chín nghìn đồng).

Trong đó: 

	- Chi phí xây dựng:
	63.120.266.000 đồng

	- Chi phí thiết bị:
	1.805.541.000 đồng

	- Chi phí quản lý dự án:
	1.008.279.000 đồng

	- Chi phí tư vấn ĐTXD:
	2.960.760.000 đồng

	- Chi phí khác:
	3.203.594.000 đồng

	- Chi phí dự phòng:
	19.591.638.000 đồng

	- Chi phí bồi thường GPMB
	44.515.541.000 đồng


10. Thời gian khởi công- hoàn thành: 2016-2018.

Điều 2. Chủ đầu tư Dự án chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác, tính hợp pháp của các nội dung ghi trong Tờ trình số 23/TTr-UBND ngày 02/02/2016 và các tài liệu gửi kèm theo.

- Chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng, đấu thầu và kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

- Thực hiện theo dõi, giám sát việc thực hiện hợp đồng đảm bảo chất lượng, tiến độ theo yêu cầu và tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Quy hoạch- Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường; Kho bạc Nhà nước thành phố Hà Nội; Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

	 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Chủ tịch UBND TP (để b/c);
- PCT UBND Thành phố Nguyễn Quốc Hùng;
- VPUB: CVP, PCVP: L.Q.Huy, XDGTt, TH;
- Lưu: VT.
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