Công ty luật Minh Khuê





www.luatminhkhue.vn

	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 903/QĐ-UBND
	Kon Tum, ngày 26 tháng 8 năm 2019


 

QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI CỤ THỂ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Thủy lợi ngày 19 tháng 6 năm 2017;
Căn cứ Nghị định số 114/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về Quản lý an toàn đập, hồ chứa nước;
Căn cứ Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi;
Căn cứ Công văn số 8161/BNN-TCTL ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức triển khai thi hành hệ thống luật pháp về Thủy lợi;
Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 142/TTr-SNN ngày 12 tháng 8 năm 2019,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch xây dựng phương án bảo vệ công trình thủy lợi cụ thể trên địa bàn tỉnh Kon Tum (có Kế hoạch chi tiết kèm theo).
Điều 2. Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Giám đốc Ban Quản lý khai thác các công trình thủy lợi; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (b/c);
- Tổng cục Thủy lợi;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVP UBND tỉnh (NN);
- Lưu: VT, NN5.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Hữu Tháp


 

KẾ HOẠCH
XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI CỤ THỂ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 903/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)
Để triển khai kịp thời, đồng bộ, thống nhất, có hiệu quả Luật Thủy lợi và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Thủy lợi, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch xây dựng phương án bảo vệ công trình thủy lợi cụ thể trên địa bàn tỉnh Kon Tum với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.
1. Mục đích:
a) Xác định cụ thể các nội dung công việc cần thực hiện của Phương án bảo vệ công trình thủy lợi.

b) Dự kiến kinh phí, phân kỳ thực hiện lập Phương án bảo vệ công trình thủy lợi cụ thể.

2. Yêu cầu:
a) Bám sát các nội dung theo quy định tại Chương IV Luật Thủy lợi; điều 23, điều 24 Nghị định số 114/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về Quản lý an toàn đập, hồ chứa nước; Chương IV Thông tư số 05/2018/TT- BNNPTNT ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi.

b) Xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm của các đơn vị có liên quan, đảm bảo sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ.

c) Thường xuyên, kịp thời kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ, giải quyết những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.

II. NỘI DUNG
1. Cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi
Theo quy định tại Điều 19 Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện nay trên địa bàn tỉnh Kon Tum, các công trình thủy lợi đang khai thác thuộc trường hợp phải cắm mốc chỉ giới do Ban Quản lý khai thác các công trình thủy lợi tỉnh Kon Tum đang thực hiện khai thác. Nhiệm vụ thực hiện cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi cụ thể như sau:

- Đơn vị lập hồ sơ phương án cắm mốc và thực hiện cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi: Ban Quản lý khai thác các công trình thủy lợi tỉnh Kon Tum.

- Đơn vị tiếp nhận, thẩm định hồ sơ phương án cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt phương án cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có công trình thực hiện cắm mốc có trách nhiệm phối hợp với Ban Quản lý Khai các công trình thủy lợi tổ chức cắm mốc trên thực địa và quản lý, bảo vệ theo quy định.

2. Phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy lợi
a) Đơn vị lập phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy lợi: Ban Quản lý khai thác các công trình thủy lợi tỉnh Kon Tum.

b) Đơn vị tiếp nhận, thẩm định hồ sơ phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy lợi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

c) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy lợi.

d) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan đơn vị có liên quan có trách nhiệm phối hợp với Ban Quản lý khai thác các công trình thủy lợi tỉnh Kon Tum tổ chức thực hiện phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy lợi.

3. Nội dung chính phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy lợi
a) Đặc điểm địa hình, thông số thiết kế, sơ đồ mặt bằng bố trí công trình và chỉ giới cắm mốc phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa nước:

b) Tình hình quản lý, khai thác và bảo vệ đập, hồ chứa nước: Phương án phải đánh giá đầy đủ tình hình quản lý, khai thác và bảo vệ đập, hồ chứa nước trong những năm trước đây.

c) Chế độ báo cáo, kiểm tra thường xuyên, định kỳ, đột xuất:

- Phương án phải thể hiện chế độ báo cáo thường xuyên, đột xuất và định kỳ hàng năm phù hợp theo các quy định về nội dung và đơn vị nhận báo cáo.

- Phương án phải thể hiện chế độ kiểm tra thường xuyên, định kỳ, đột xuất đảm bảo theo các quy định về thời gian và nội dung kiểm tra.

d) Quy định việc giới hạn hoặc cấm các loại phương tiện giao thông có tải trọng lớn lưu thông trong phạm vi bảo vệ công trình; quy định về phòng cháy chữa cháy; bảo vệ an toàn nơi lưu trữ tài liệu, kho tàng cất giữ vật liệu nổ, chất dễ cháy, chất độc hại.

e) Tổ chức lực lượng và phân công trách nhiệm bảo vệ đập, hồ chứa nước; trang thiết bị hỗ trợ công tác bảo vệ.

f) Tổ chức kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện ra, vào công trình: Phương án cần thể hiện đầy đủ yêu cầu cần đạt được của hoạt động kiểm soát, kiểm tra, quy trình kiểm soát người và phương tiện ra, vào công trình.

g) Phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các hành vi xâm phạm, phá hoại công trình và vùng phụ cận của đập, hồ chứa nước: Phương án cần thể hiện đầy đủ các nội dung về địa phận bảo vệ, lực lượng bảo vệ để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các hành vi xâm phạm, phá hoại công trình và vùng phụ cận của đập, hồ chứa nước.

h) Bảo vệ, xử lý khi đập, hồ chứa nước xảy ra sự cố hoặc có nguy cơ xảy ra sự cố gồm: Phương án tổ chức, chỉ huy, Phương án kỹ thuật, Phương án huy động vật tư, vật liệu, phương tiện, trang thiết bị, Phương án huy động nhân lực, Công tác hậu cần, Phương án thông tin liên lạc và Phương án sơ tán dân cư để bảo vệ, xử lý khi đập, hồ chứa nước xảy ra sự cố hoặc có nguy cơ xảy ra sự cố cần được thể hiện đầy đủ và phù hợp với quy định hiện hành.

i) Nguồn lực tổ chức thực hiện phương án.

k) Trách nhiệm của chủ sở hữu, chủ quản lý, tổ chức, cá nhân khai thác đập, hồ chứa nước, chính quyền các cấp và các cơ quan, đơn vị liên quan

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN
1. Nguồn kinh phí thực hiện
Kinh phí thực hiện phương án này được bố trí từ nguồn vốn đầu tư phát triển theo khả năng ngân sách tỉnh hàng năm, các nguồn vốn hợp pháp khác theo phân cấp và quy định của pháp luật hiện hành.

2. Kinh phí dự kiến thực hiện cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (dự kiến thực hiện từ năm 2020-2027) là 9.000 triệu đồng.

(Chi tiết có Phụ lục kèm theo).
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Tổ chức thực hiện thẩm định Phương án cắm mốc, phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy lợi theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý khai thác các công trình thủy lợi, chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan kiểm tra, giải quyết các vi phạm đến quy định đảm bảo an toàn công trình thủy lợi theo thẩm quyền và quy định hiện hành.

2. Sở Tài chính
Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí vốn theo khả năng ngân sách tỉnh hàng năm để thực hiện Quyết định này.

3. Ban Quản lý khai thác các công trình thủy lợi
- Tổ chức lập phương án cắm mốc, phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy lợi và thực hiện theo quy định.

- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc thực hiện bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, thực hiện cắm và bảo vệ mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
Phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý khai thác các công trình thủy lợi trong việc thực hiện phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy lợi. Phối hợp thực hiện cắm và bảo vệ mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị gửi văn bản về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Thủy lợi để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

 

PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI CỤ THỂ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM
(Kèm theo Kế hoạch số     /KH-UBND ngày     tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)
	STT
	Tên Đập, hồ chứa
	Địa điểm
	Flv (km2)
	Wtrữ (106 m3)
	
	Đập chính
	
	Dự kiến kinh phí cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ghi chú

	
	
	
	
	W hữu ích
	W toàn bộ
	Hmax (m)
	L (m)
	Năm 2019
	Năm 2020
	Năm 2021
	Năm 2022
	Năm 2023
	Năm 2024
	Năm 2025
	Năm 2026
	Năm 2027
	

	I
	Đập, hồ chứa lớn (Hồ chứa nước: Hđ ≥ 15m, Wtrữ ≥ 3 triệu m3 hoặc 10m ≤ Hđ ≤15m và Lđập ≥ 500m hoặc tràn có lưu lượng xả ≥ 2000m3/s)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	1
	Hồ chứa Đăk Uy
	Xã Đăk Ngọc
	89,7
	25,840
	29,660
	36,0
	681,0
	 
	 
	1000,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đã Lập PABV, chưa cắm mốc

	2
	Hồ chứa Đăk Rơn Ga
	Xã Tân Cảnh
	49,5
	4,071
	6,651
	26,0
	247,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đã cắm mốc, chưa Lập PABV

	3
	Hồ chứa Đăk Yên
	Xã Hòa Bình
	20,2
	5,950
	6,450
	22,7
	1285,0
	THX
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đã thực hiện

	4
	Hồ chứa Đăk Loh
	Xã Ngọc Wang
	23,0
	2,700
	4,200
	20,0
	242,0
	ĐTH
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	5
	Hồ chứa Đăk Rơ Wa
	Xã Đăk Rơ Wa
	3,0
	0,619
	0,744
	16,8
	210,4
	ĐTH
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	6
	Hồ chứa Đăk Trít
	Xã Đăk La
	15,0
	1,116
	1,480
	24,4
	139,0
	 
	250,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đang SCNC

	7
	Hồ chứa Đăk Hnia
	Xã Đăk Tơ Kan
	6,1
	0,952
	1,142
	16,8
	190,7
	 
	300,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Hồ chứa Tân Điền
	Xã Đoàn Kết
	5,0
	0,782
	0,870
	10,6
	565,0
	 
	 
	250,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Hồ chứa Đăk Kan
	Xã Sa Loong
	52,0
	1,560
	3,201
	12,0
	524,0
	ĐTH
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	10
	Hồ chứa C1
	Xã Hà Mòn
	1,2
	2,190
	2,240
	22,0
	191,0
	 
	 
	 
	250,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Hồ chứa Đăk Prông
	Xã Đăk Ui
	6,7
	2,035
	2,220
	23,4
	233,3
	 
	 
	 
	300,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Hồ chứa Đăk Chà Mòn I
	Xã Đăk Blà
	7,0
	1,372
	1,572
	18,0
	273,4
	 
	300,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Hồ chứa Đăk Prông
	Xã Sa Bình
	4,2
	1,051
	1,235
	21,0
	380,0
	ĐTH
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	14
	Hồ chứa Đăk Nui 3
	Xã Hơ Moong
	1,6
	0,596
	0,635
	18,0
	275,0
	 
	 
	 
	 
	250,0
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Hồ chứa Đội 5
	Xã Hơ Moong
	2,92
	0,580
	0,724
	17,0
	150,0
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	WB8

	16
	Hồ chứa Ya Xăng
	Xã Mô Rai
	4,42
	0,479
	0,582
	18,0
	99,3
	THX
	
	
	
	
	
	
	
	
	WB8

	17
	Hồ chứa Đăk Trang
	Xã Đăk Rơ Ông
	6,7
	1,019
	1,210
	29,5
	191,0
	 
	 
	 
	 
	300,0
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	Hồ chứa Đăk Hơ Na
	Xã Đăk Nông
	4,1
	1,940
	2,050
	17,1
	378,5
	 
	 
	 
	 
	300,0
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	Hồ chứa Kon Chênh
	Xã Măng Cành
	4,0
	0,190
	0,286
	15,0
	78,0
	 
	 
	 
	300,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	Đập Đăk Toa
	Xã Đăk Ruồng
	352,0
	 
	 
	17,4
	85,5
	THX
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đã thực hiện

	II
	Đập, hồ chứa vừa (Hồ chứa nước: 10m ≤ Hđ <15m và Lđập <500m hoặc 0,5 triệu m3 ≤ Wtrữ < 3 triệu m3)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Hồ chứa Đăk Sa Men
	Xã Kroong
	5,2
	1,110
	1,355
	10,8
	319,7
	 
	300
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Hồ chứa Ia Bang Thượng
	Xã Hòa Bình
	8,2
	1,850
	1,879
	14,0
	406,5
	THX
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	3
	Hồ chứa C19
	Xã Diên Bình
	3,0
	0,240
	0,313
	10,9
	166,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	250
	 
	 
	 

	4
	Hồ chứa Đăk Hơ Niêng
	Xã Bờ Y
	27,31
	0,440
	0,800
	13,1
	228,0
	THX
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	5
	Hồ chứa Đăk Sờ Rệt
	Xã Đăk Ruồng
	2,4
	0,235
	0,273
	14,5
	179,4
	 
	 
	 
	 
	 
	300,0
	 
	 
	 
	 

	6
	Hồ chứa Đăk Loy
	Xã Đăk Cấm
	32,0
	1,054
	1,300
	10,0
	285,4
	 
	 
	 
	300
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Hồ chứa 6A
	Xã Đăk Mar
	7,5
	1,739
	1,934
	12,0
	324,0
	 
	 
	 
	 
	 
	300,0
	 
	 
	 
	 

	8
	Hồ chứa 6B
	Xã Đăk Mar
	2,5
	0,032
	0,091
	10,0
	118,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	200
	 
	 
	 

	9
	Hồ chứa C3
	Xã Hà Mòn
	1,96
	0,360
	0,370
	10,0
	175,0
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	WB8

	10
	Hồ chứa Cà Sâm
	Xã Đăk La
	4,32
	1,480
	1,730
	13,6
	324,0
	THX
	
	
	
	
	
	
	
	
	WB8

	11
	Hồ chứa Đăk Xít 1
	Xã Đăk La
	1,7
	0,435
	0,544
	13,3
	199,3
	 
	 
	 
	 
	300
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Hồ chứa Đăk Xít 2
	Xã Đăk La
	0,7
	0,177
	0,226
	10,4
	158,2
	 
	 
	 
	 
	 
	250,0
	 
	 
	 
	 

	13
	Hồ chứa Đăk Xít 3
	Xã Đăk La
	1,1
	0,250
	0,320
	12,4
	157,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	200
	 
	 

	14
	Hồ chứa Thôn 9
	Xã Đăk Hring
	1,66
	0,497
	0,612
	13,6
	260,0
	THX
	
	
	
	
	
	
	
	
	WB8

	15
	Hồ chứa Đăk Klong
	Xã Đăk Long
	4,8
	0,419
	0,507
	14,6
	95,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	250
	 
	 

	16
	Hồ chứa Đội 6
	Xã Hơ Moong
	2,0
	0,320
	0,400
	14,0
	120,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	200
	 
	 

	17
	Hồ chứa Đăk Sia I
	Xã Rờ Kơi
	14,0
	0,546
	1,102
	13,6
	162,0
	 
	 
	 
	 
	 
	300,00
	 
	 
	 
	 

	18
	Hồ chứa Đăk Ngót
	Xã Sa Nghĩa
	5,0
	0,240
	0,250
	10,0
	200,0
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	WB8

	19
	Hồ chứa Hố Chè
	Xã Diên Bình
	2,4
	0,550
	0,589
	14,7
	202,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	250
	 
	 
	 

	20
	Hồ chứa Kon Tu Zốp
	Xã Pô Kô
	6,22
	0,350
	0,500
	13,0
	197,0
	THX
	
	
	
	
	
	
	
	
	WB8

	21
	Hồ chứa Tea Hao
	Xã Đăk Trăm
	2,0
	0,145
	0,246
	12,0
	112,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	200
	 
	 
	 

	22
	Hồ chứa Đăk Rơ Ngát
	Xã Đăk Rơ Nga
	5,0
	0,096
	0,12
	10,0
	48,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	200
	 

	23
	Hồ chứa Blốc 1
	Xã Đăk Long
	4,6
	1,620
	2,410
	14,5
	450,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	250
	 

	24
	Hồ chứa Blốc 2
	Xã Đăk Long
	2,1
	2,040
	2,490
	14,5
	150,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	250
	 

	25
	Hồ chứa Đăk Giao 2
	Xã Đăk Long
	1,8
	0,122
	0,141
	14,8
	174,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	200
	 
	 

	26
	Hồ chứa Đăk Tin
	Xã Đăk Choong
	5,01
	0,169
	0,210
	12,0
	196,0
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	WB8

	27
	Hồ chứa Nước Rơ
	Xã Tân Lập
	4,7
	0,330
	0,396
	10,1
	349,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	250
	 
	 

	28
	Hồ chứa Kon Bo Deh
	Xã Đăk Ruồng
	4,8
	0,211
	0,271
	12,2
	200,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	200
	 
	 
	 

	29
	Đập Đăk Gu
	Xã Đăk Tơ Re
	8,50
	 
	 
	12,6
	90,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	250
	 

	Tổng cộng
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1150,0
	1250,0
	1150,0
	1150,0
	1150,0
	1100,0
	1100,0
	950,0
	 


Ghi chú:
ĐTH: là các công trình đang thực hiện trong năm 2019.

THX: là các công trình đã thực hiện trước năm 2019.

Các công trình thuộc dự án WB8: Thực hiện cùng với việc thực hiện dự án.

 

PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI CỤ THỂ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM
(Kèm theo Quyết định số 903 /QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)
	STT
	Tên Đập, hồ chứa
	Địa điểm
	Flv (km2)
	Wtrữ (106 m3)
	
	Đập chính
	
	Dự kiến kinh phí cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ghi chú

	
	
	
	
	W hữu ích
	W toàn bộ
	Hmax (m)
	L (m)
	Năm 2019
	Năm 2020
	Năm 2021
	Năm 2022
	Năm 2023
	Năm 2024
	Năm 2025
	Năm 2026
	Năm 2027
	

	I
	Đập, hồ chứa lớn (Hồ chứa nước: Hđ ≥ 15m, Wtrữ ≥ 3 triệu m3 hoặc 10m ≤ Hđ ≤15m và Lđập ≥ 500m hoặc tràn có lưu lượng xả ≥ 2000m3/s)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	1
	Hồ chứa Đăk Uy
	Xã Đăk Ngọc
	89,7
	25,840
	29,660
	36,0
	681,0
	 
	 
	1000,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đã Lập PABV, chưa cắm mốc

	2
	Hồ chứa Đăk Rơn Ga
	Xã Tân Cảnh
	49,5
	4,071
	6,651
	26,0
	247,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đã cắm mốc, chưa Lập PABV

	3
	Hồ chứa Đăk Yên
	Xã Hòa Bình
	20,2
	5,950
	6,450
	22,7
	1285,0
	THX
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đã thực hiện

	4
	Hồ chứa Đăk Loh
	Xã Ngọc Wang
	23,0
	2,700
	4,200
	20,0
	242,0
	ĐTH
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	5
	Hồ chứa Đăk Rơ Wa
	Xã Đăk Rơ Wa
	3,0
	0,619
	0,744
	16,8
	210,4
	ĐTH
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	6
	Hồ chứa Đăk Trít
	Xã Đăk La
	15,0
	1,116
	1,480
	24,4
	139,0
	 
	250,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đang SCNC

	7
	Hồ chứa Đăk Hnia
	Xã Đăk Tơ Kan
	6,1
	0,952
	1,142
	16,8
	190,7
	 
	300,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Hồ chứa Tân Điền
	Xã Đoàn Kết
	5,0
	0,782
	0,870
	10,6
	565,0
	 
	 
	250,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Hồ chứa Đăk Kan
	Xã Sa Loong
	52,0
	1,560
	3,201
	12,0
	524,0
	ĐTH
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	10
	Hồ chứa C1
	Xã Hà Mòn
	1,2
	2,190
	2,240
	22,0
	191,0
	 
	 
	 
	250,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Hồ chứa Đăk Prông
	Xã Đăk Ui
	6,7
	2,035
	2,220
	23,4
	233,3
	 
	 
	 
	300,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Hồ chứa Đăk Chà Mòn I
	Xã Đăk Blà
	7,0
	1,372
	1,572
	18,0
	273,4
	 
	300,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Hồ chứa Đăk Prông
	Xã Sa Bình
	4,2
	1,051
	1,235
	21,0
	380,0
	ĐTH
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	14
	Hồ chứa Đăk Nui 3
	Xã Hơ Moong
	1,6
	0,596
	0,635
	18,0
	275,0
	 
	 
	 
	 
	250,0
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Hồ chứa Đội 5
	Xã Hơ Moong
	2,92
	0,580
	0,724
	17,0
	150,0
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	WB8

	16
	Hồ chứa Ya Xăng
	Xã Mô Rai
	4,42
	0,479
	0,582
	18,0
	99,3
	THX
	
	
	
	
	
	
	
	
	WB8

	17
	Hồ chứa Đăk Trang
	Xã Đăk Rơ Ông
	6,7
	1,019
	1,210
	29,5
	191,0
	 
	 
	 
	 
	300,0
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	Hồ chứa Đăk Hơ Na
	Xã Đăk Nông
	4,1
	1,940
	2,050
	17,1
	378,5
	 
	 
	 
	 
	300,0
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	Hồ chứa Kon Chênh
	Xã Măng Cành
	4,0
	0,190
	0,286
	15,0
	78,0
	 
	 
	 
	300,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	Đập Đăk Toa
	Xã Đăk Ruồng
	352,0
	 
	 
	17,4
	85,5
	THX
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đã thực hiện

	II
	Đập, hồ chứa vừa (Hồ chứa nước: 10m ≤ Hđ <15m và Lđập <500m hoặc 0,5 triệu m3 ≤ Wtrữ < 3 triệu m3)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Hồ chứa Đăk Sa Men
	Xã Kroong
	5,2
	1,110
	1,355
	10,8
	319,7
	 
	300
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Hồ chứa Ia Bang Thượng
	Xã Hòa Bình
	8,2
	1,850
	1,879
	14,0
	406,5
	THX
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	3
	Hồ chứa C19
	Xã Diên Bình
	3,0
	0,240
	0,313
	10,9
	166,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	250
	 
	 
	 

	4
	Hồ chứa Đăk Hơ Niêng
	Xã Bờ Y
	27,31
	0,440
	0,800
	13,1
	228,0
	THX
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	5
	Hồ chứa Đăk Sờ Rệt
	Xã Đăk Ruồng
	2,4
	0,235
	0,273
	14,5
	179,4
	 
	 
	 
	 
	 
	300,0
	 
	 
	 
	 

	6
	Hồ chứa Đăk Loy
	Xã Đăk Cấm
	32,0
	1,054
	1,300
	10,0
	285,4
	 
	 
	 
	300
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Hồ chứa 6A
	Xã Đăk Mar
	7,5
	1,739
	1,934
	12,0
	324,0
	 
	 
	 
	 
	 
	300,0
	 
	 
	 
	 

	8
	Hồ chứa 6B
	Xã Đăk Mar
	2,5
	0,032
	0,091
	10,0
	118,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	200
	 
	 
	 

	9
	Hồ chứa C3
	Xã Hà Mòn
	1,96
	0,360
	0,370
	10,0
	175,0
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	WB8

	10
	Hồ chứa Cà Sâm
	Xã Đăk La
	4,32
	1,480
	1,730
	13,6
	324,0
	THX
	
	
	
	
	
	
	
	
	WB8

	11
	Hồ chứa Đăk Xít 1
	Xã Đăk La
	1,7
	0,435
	0,544
	13,3
	199,3
	 
	 
	 
	 
	300
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Hồ chứa Đăk Xít 2
	Xã Đăk La
	0,7
	0,177
	0,226
	10,4
	158,2
	 
	 
	 
	 
	 
	250,0
	 
	 
	 
	 

	13
	Hồ chứa Đăk Xít 3
	Xã Đăk La
	1,1
	0,250
	0,320
	12,4
	157,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	200
	 
	 

	14
	Hồ chứa Thôn 9
	Xã Đăk Hring
	1,66
	0,497
	0,612
	13,6
	260,0
	THX
	
	
	
	
	
	
	
	
	WB8

	15
	Hồ chứa Đăk Klong
	Xã Đăk Long
	4,8
	0,419
	0,507
	14,6
	95,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	250
	 
	 

	16
	Hồ chứa Đội 6
	Xã Hơ Moong
	2,0
	0,320
	0,400
	14,0
	120,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	200
	 
	 

	17
	Hồ chứa Đăk Sia I
	Xã Rờ Kơi
	14,0
	0,546
	1,102
	13,6
	162,0
	 
	 
	 
	 
	 
	300,00
	 
	 
	 
	 

	18
	Hồ chứa Đăk Ngót
	Xã Sa Nghĩa
	5,0
	0,240
	0,250
	10,0
	200,0
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	WB8

	19
	Hồ chứa Hố Chè
	Xã Diên Bình
	2,4
	0,550
	0,589
	14,7
	202,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	250
	 
	 
	 

	20
	Hồ chứa Kon Tu Zốp
	Xã Pô Kô
	6,22
	0,350
	0,500
	13,0
	197,0
	THX
	
	
	
	
	
	
	
	
	WB8

	21
	Hồ chứa Tea Hao
	Xã Đăk Trăm
	2,0
	0,145
	0,246
	12,0
	112,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	200
	 
	 
	 

	22
	Hồ chứa Đăk Rơ Ngát
	Xã Đăk Rơ Nga
	5,0
	0,096
	0,12
	10,0
	48,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	200
	 

	23
	Hồ chứa Blốc 1
	Xã Đăk Long
	4,6
	1,620
	2,410
	14,5
	450,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	250
	 

	24
	Hồ chứa Blốc 2
	Xã Đăk Long
	2,1
	2,040
	2,490
	14,5
	150,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	250
	 

	25
	Hồ chứa Đăk Giao 2
	Xã Đăk Long
	1,8
	0,122
	0,141
	14,8
	174,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	200
	 
	 

	26
	Hồ chứa Đăk Tin
	Xã Đăk Choong
	5,01
	0,169
	0,210
	12,0
	196,0
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	WB8

	27
	Hồ chứa Nước Rơ
	Xã Tân Lập
	4,7
	0,330
	0,396
	10,1
	349,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	250
	 
	 

	28
	Hồ chứa Kon Bo Deh
	Xã Đăk Ruồng
	4,8
	0,211
	0,271
	12,2
	200,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	200
	 
	 
	 

	29
	Đập Đăk Gu
	Xã Đăk Tơ Re
	8,50
	 
	 
	12,6
	90,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	250
	 

	Tổng cộng
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1150,0
	1250,0
	1150,0
	1150,0
	1150,0
	1100,0
	1100,0
	950,0
	 


Ghi chú:
ĐTH: là các công trình đang thực hiện trong năm 2019.

THX: là các công trình đã thực hiện trước năm 2019.

Các công trình thuộc dự án WB8: Thực hiện cùng với việc thực hiện dự án.

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7 GỌI 1900 6162

