CHỈ THỊ

## CỦA BỘ XÂY DỰNG SỐ 07/2007/CT-BXD NGÀY 05THÁNG 11 NĂM 2007

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ XÂY DỰNG

ĐỐI VỚI CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG NHÀ CAO TẦNG

Trong nhữngnăm gần đây cùng với tốc độ phát triển của các đô thị, đặc biệt là ở các thànhphố lớn việc đầu tư xây dựng các công trình nhà cao tầng phát triển khá nhanh. Đểquản lý công tác xây dựng nói chung và quản lý các công trình xây dựng nhà caotầng ở đô thị nói riêng, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật;đến nay về cơ bản hệ thống văn bản quy phạm pháp luật tương đối đầy đủ và đồngbộ, quy định trình tự thủ tục, điều kiện năng lực cũng như quyền và nghĩa vụ củacác chủ thể tham gia hoạt động xây dựng. Tuy nhiên, gần đây trong việc xây dựngnhà cao tầng, đặc biệt là xây dựng các tầng hầm của các nhà cao tầng còn có nhiềuvi phạm về trình tự thủ tục, nhiều công trình có số tầng hầm xây dựng sai giấyphép; các nhà thầu thi công xây dựng không đáp ứng được yêu cầu về điều kiện nănglực, nhiều nhà thầu chưa có kinh nghiệm thi công tầng hầm, nhưng vẫn nhận và đượcgiao thực hiện; biện pháp thi công chưa được thẩm tra, thẩm định kỹ càng từ phíanhà thầu và chủ đầu tư, nhất là thi công các tầng hầm trong điều kiện địa chấtphức tạp như ở thành phố Hồ Chí Minh, v.v…đã để xảy ra sự cố ảnh hưởng lớn đếnan toàn công trình và các công trình lân cận gây thiệt hại về tài sản và gây bứcxúc trong xã hội.

Để tăngcường công tác quản lý về xây dựng đối với các công trình cao tầng, đặc biệt làcông trình cao tầng có tầng hầm, nhằm hạn chế những sự cố đáng tiếc xẩy ra, Bộtrưởng Bộ Xây dựng yêu cầu:

1. Uỷban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chuyênmôn và Uỷ ban nhân dân các cấp theo phân cấp tăng cường công tác kiểm tra việctuân thủ trình tự đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng theocác quy định của pháp luật về xây dựng đối với các công trình xây dựng nhà caotầng, cụ thể:

a) Kiểm tra sự tuân thủ củachủ đầu tư đối với các quy định của giấy phép xây dựng, chú trọng các công trìnhcó tầng hầm xây chen trong đô thị. Phải có biện pháp xử lý kiên quyết, dứt điểmcác vi phạm khi phát hiện ra.

b) Kiểm tra điều kiện năng lựccủa các nhà thầu tham gia xây dựng công trình. Đối với nhà cao tầng có tầng hầmthì phải kiểm tra kinh nghiệm của nhà thầu trực tiếp thi công xây dựng. Riêng đốivới công tác khảo sát, ngoài điều kiện năng lực cần kiểm tra sự tuân thủ cácquy định về khảo sát, nhưnhiệm vụ khảosát được duyệt, thực hiện việc giám sát khảo sát, báo cáo kết quả khảo sát và vănbản nghiệm thu kết quả khảo sát.

c) Kiểmtra sự tuân thủ về trình tự thủ tục thẩm tra, thẩm định các bước thiết kế. Đốivới công trình xây dựng có tầng hầm, Sở Xây dựng kiểm tra sự phù hợp của hồ sơthiết kế phần móng và thiết kế biện pháp thi công tầng hầm của nhà thầu với tàiliệu khảo sát đã được nghiệm thu; yêu cầu khảo sát bổ sung khi thấy cần thiếtnhằm đảm bảo thiết kế biện pháp thi công được an toàn.

d) Kiểmtra hệ thống quan trắc biến dạng của công trình và công trình lân cận. Yêu cầuchủ đầu tư và nhà thầu thực hiện nghiêm túc yêu cầu này khi thấy không thực hiệnđầy đủ.

e) Trướckhi cấp giấy phép xây dựng, cơ quan cấp phép phải tổ chức thực hiện khảo sát hiệntrường và có biên bản xác nhận về hiện trạng của các công trình lân cận.

g) Kiểmtra điều kiện khởi công xây dựng công trình theo quy định tại Điều 72 của LuậtXây dựng.

2. Đối với chủ đầu tư xây dựng công trình:

a) Khôngđược chọn nhà thầu không có đủ điều kiện năng lực theo quy định tham gia xây dựngcông trình, đặc biệt lưu ý năng lực về kinh nghiệm của nhà thầu thực hiện thi côngxây dựng nhà cao tầng có tầng hầm.

b) Đối vớinhà cao tầng có tầng hầm, chủ đầu tư phải thuê tư vấn độc lập để thẩm tra thiếtkế biện pháp thi công của nhà thầu trước khi chấp thuận.

c) Tronghồ sơ xin phép xây dựng ngoài những tài liệu theo yêu cầu tại Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ và Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày14/02/2007 của Bộ Xây dựng chủ đầu tư cần bổ sung thêm ảnh chụp hiện trạng củacác công trình lân cận xung quanh công trình.

d) Chỉ được khởi công xây dựng công trình khi đãcó đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 72 của Luật Xây dựng và đã có giảipháp thi công đảm bảo an toàn được duyệt.

e) Phảicông khai nội dung giấy phép xây dựng theo quy định. Đối với nhà cao tầng có tầnghầm phải công khai trên biển báo số tầng hầm, phạm vi mặt bằng các tầng hầm.

g) Thực hiện theo đúng thiết kế đã được phêduyệt và giấy phép xây dựng được cấp. Tổ chức giám sát các nhà thầu thực hiện đúngtheo các quy định của pháp luật và theo hợp đồng đã ký kết.

h) Yêu cầunhà thầu lập hệ thống quan trắc biến dạng công trình và công trình lân cậntrong suốt quá trình thi công xây dựng

i) Khi phát hiện có dấu hiệu gây ảnh hưởng đếncác công trình lân cận thì phải tiến hành khảo sát đưa ra các biện pháp xử lýkhắc phục; nếu ảnh hưởng ở mức độ nguy hiểm thì phải dừng thi công, thông báo vớichính quyền địa phương và đưa ra các giải pháp sơ tán người, xử lý sự cố và phảichịu trách nhiệm bồi thường mọi thiệt hại do mình gây ra.

k) Chỉ đượctiếp tục thi công khi đã khắc phục xong các sự cố và có các giải pháp thi côngphù hợp để tránh xẩy ra sự cố tiếp theo.

3. Đối vớicác nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng

a) Cácnhà thầu khảo sát xây dựng, thiết kế công trình, thi công xây dựng, tư vấn giámsát thi công chỉ được nhận thầu thực hiện các công việc phù hợp với điều kiện nănglực theo quy định.

b) Phảituân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, tổ chức giám sát, nghiệm thu theo quy địnhhiện hành. Không được thực hiện những công việc sai với nội dung giấy phép xâydựng được cấp.

c) Tư vấnthiết kế phải thực hiện giám sát tác giả thường xuyên để kịp thời xử lý nhữngphát sinh trong quá trình thi công xây dựng tầng hầm của nhà cao tầng.

d) Nhàthầu thi công xây dựng phải thực hiện khảo sát bổ sung để lập thiết kế biện phápthi công bảo đảm an toàn và chỉ được khởi công xây dựng khi đã có giải pháp thicông đảm bảo an toàn được duyệt và có đủ các điều kiện khác theo quy định hiệnhành.

e) Nhàthầu thi công xây dựng lập hệ thống quan trắc biến dạng công trình và công trìnhlân cận. Khi có dấu hiệu bất thường phải tạm dừng thi công và báo cho chủ đầu tưđể tìm biện pháp xử lý; nếu cố tình không thông báo để gây ra sự cố thì phải hoàntoàn chịu trách nhiệm.

4. Tổ chứcthực hiện

a) Uỷban nhân dân các cấp tăng cường tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức và tráchnhiệm của các chủ thể tham gia xây dựng nhà cao tầng, đặc biệt là nhà cao tầngcó tầng hầm.

b) Sở Xâydựng các địa phương có trách nhiệm:

- Tổ chức tập huấn cho các cơ quan quản lý xâydựng cấp huyện, xã những nội dung về quản lý xây dựng nhà cao tầng theo yêu cầucủa Chỉ thị này; trực tiếp kiểm tra việc xây dựng các tầng hầm của nhà cao tầngvà kịp thời xử lý các vi phạm; đồng thời báo cáo đột xuất hoặc định kỳ tới Uỷban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Xây dựng.

- Phối hợpvới chính quyền đô thị tổ chức nghiên cứu tình hình địa chất, địa chất thuỷ vănvà kiến nghị ban hành các quy định về xây dựng các công trình ngầm trên địa bàn.

c) Các đơnvị chức năng của Bộ có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi, kiểm tra và báo cáo việcthực hiện Chỉ thị này.

BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Hồng Quân