PHỤ LỤC 1:
DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH NINH BÌNH GIAI ĐOẠN 2024-2025
(Kèm theo Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 08/5/2024 của UBND tỉnh)
	Stt
	Nhiệm vụ
	Cơ quan/Đơn vị chủ trì
	Thời gian thực hiện
	Ghi chú

	A
	Chi đầu tư phát triển
	 
	 
	 


	-
	Đầu tư, nâng cấp hạ tầng CNTT phục vụ chuyển đổi số tại một số đơn vị của ngành Y tế
	Bệnh viện Sản nhi
	Năm 2025
	 

	B
	Chi thường xuyên
	 
	 
	 

	I.
	Các nhóm nhiệm vụ về nhận thức số, phát triển nhân lực số
	 
	 
	 

	1
	Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách, hoạt động, kết quả phát triển chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng trên địa bàn tỉnh
	 
	 
	 

	-
	Nâng cao nhận thức về chuyển đổi số và đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức, người lao động; các đảng viên, đoàn viên, hội viên trong các cơ quan Đảng, nhà nước, các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh
	Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Tỉnh đoàn; Hội Cựu chiến binh; Hội Nông dân; Sở Thông tin và Truyền thông; Đài Phát thanh và Truyền hình; Báo Ninh Bình; Trung tâm CNTT&TT
	Năm 2024, 2025
	 

	2
	Bồi dưỡng, tập huấn nâng cao nhận thức số, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước và người dân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
	 
	 
	 

	-
	Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nâng cao nhận thức số, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước và người dân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
	Sở Thông tin và Truyền thông 
(Trung tâm CNTT&TT)
	Năm 2024, 2025
	 

	-
	Tổ chức các Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng về chuyển đổi số, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử cho cán bộ, công chức, viên chức Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh
	Văn phòng UBND tỉnh 
(Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh)
	Năm 2024, 2025
	 

	3
	Hợp tác tuyên truyền về chuyển đổi số và Đề án 06/CP trên địa bàn tỉnh
	 
	 
	 

	-
	Hợp tác tuyên truyền về chuyển đổi số tỉnh Ninh Bình trên các sản phẩm thông tin của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV)
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Năm 2024, 2025
	 

	-
	Hợp tác với Báo Công an nhân dân thực hiện nhiệm vụ truyền thông, tuyên truyền các tiện ích Đề án 06/CP phục vụ công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh
	Công an tỉnh
	Năm 2024, 2025
	 

	II.
	Các nhóm nhiệm vụ về phát triển hạ tầng số, nền tảng số
	 
	 
	 

	1
	Đầu tư, mua sắm, thiết lập mới, mở rộng, nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển hạ tầng số dùng chung
	 
	 
	 

	-
	Đầu tư, trang bị mở rộng hệ thống máy chủ và lưu trữ cho Trung tâm dữ liệu tỉnh phục vụ nhu cầu về tài nguyên máy chủ, lưu trữ cho một số ứng dụng chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2023
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Năm 2024
	 

	2
	Đầu tư, mua sắm, thiết lập mới, mở rộng, nâng cấp hệ thống phần mềm phục vụ phát triển hạ tầng số dùng chung
	 
	 
	 

	-
	Xây dựng, triển khai module số hoá, quản lý khai thác hồ sơ, tài liệu, bản kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử và dữ liệu điện tử của cá nhân tổ chức tích hợp với kho dữ liệu dùng chung, hệ thống thông tin giải quyết TTHC, cổng dữ liệu tỉnh Ninh Bình
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Năm 2024
	 

	3
	Duy trì hoạt động các hệ thống thông tin, hạ tầng dùng chung
	 
	 
	 

	-
	-
	Thuê đường truyền Internet cáp quang băng thông rộng, đường truyền cáp quang trắng phục vụ kết nối đảm bảo hoạt động cho Trung tâm dữ liệu tỉnh
	Thuê đường truyền Internet cáp quang băng thông rộng, đường truyền cáp quang trắng phục vụ kết nối đảm bảo hoạt động cho Trung tâm dữ liệu tỉnh
	Sở Thông tin và Truyền thông 
(Trung tâm CNTT&TT)
	Sở Thông tin và Truyền thông 
(Trung tâm CNTT&TT)
	Năm 2024, 2025
	Năm 2024, 2025
	 

	-
	-
	Duy trì, đảm bảo hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin trong công tác vận hành, khai thác và đảm bảo an toàn thông tin tại Trung tâm dữ liệu tỉnh
	Duy trì, đảm bảo hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin trong công tác vận hành, khai thác và đảm bảo an toàn thông tin tại Trung tâm dữ liệu tỉnh
	Sở Thông tin và Truyền thông 
(Trung tâm CNTT&TT)
	Sở Thông tin và Truyền thông 
(Trung tâm CNTT&TT)
	Năm 2024, 2025
	Năm 2024, 2025
	 

	-
	-
	Tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy tại Trung tâm dữ liệu tỉnh
	Tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy tại Trung tâm dữ liệu tỉnh
	Sở Thông tin và Truyền thông 
(Trung tâm CNTT&TT)
	Sở Thông tin và Truyền thông 
(Trung tâm CNTT&TT)
	Năm 2024, 2025
	Năm 2024, 2025
	 

	-
	-
	Tổ chức các hoạt động quản lý nhà nước; kiểm tra, đánh giá định kỳ các hệ thống thông tin theo mô hình bảo đảm an toàn thông tin 4 lớp
	Tổ chức các hoạt động quản lý nhà nước; kiểm tra, đánh giá định kỳ các hệ thống thông tin theo mô hình bảo đảm an toàn thông tin 4 lớp
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Năm 2024, 2025
	Năm 2024, 2025
	 

	4
	4
	Đầu tư, mua sắm, thiết lập mới, mở rộng, nâng cấp, phát triển hạ tầng số; chuyển đổi IPv6 tại các cơ quan, đơn vị, địa phương
	Đầu tư, mua sắm, thiết lập mới, mở rộng, nâng cấp, phát triển hạ tầng số; chuyển đổi IPv6 tại các cơ quan, đơn vị, địa phương
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	-
	Đầu tư hệ thống số hóa, lưu trữ và quản lý tài nguyên số sản xuất, phát sóng chương trình phát thanh, truyền hình
	Đầu tư hệ thống số hóa, lưu trữ và quản lý tài nguyên số sản xuất, phát sóng chương trình phát thanh, truyền hình
	Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình
	Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình
	Năm 2024
	Năm 2024
	 

	-
	-
	Trang bị phần mềm bản quyền diệt virus đảm bảo an toàn thông tin tập trung cho các thiết bị CNTT tại các Sở ban ngành của tỉnh
	Trang bị phần mềm bản quyền diệt virus đảm bảo an toàn thông tin tập trung cho các thiết bị CNTT tại các Sở ban ngành của tỉnh
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Năm 2024
	Năm 2024
	 

	-
	-
	Triển khai chuyển đổi IPv6 tại các cơ quan, đơn vị, địa phương
	Triển khai chuyển đổi IPv6 tại các cơ quan, đơn vị, địa phương
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Năm 2024, 2025
	Năm 2024, 2025
	 

	III.
	III.
	Các nhóm nhiệm vụ về phát triển dữ liệu số
	Các nhóm nhiệm vụ về phát triển dữ liệu số
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	1
	Xây dựng, tạo lập, chuẩn hóa, kết nối liên thông các cơ sở dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
	Xây dựng, tạo lập, chuẩn hóa, kết nối liên thông các cơ sở dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	-
	Số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực đang được lưu trữ trên địa bàn các huyện, thành phố
	Số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực đang được lưu trữ trên địa bàn các huyện, thành phố
	UBND các huyện, thành phố
	UBND các huyện, thành phố
	Năm 2024
	Năm 2024
	 

	-
	-
	Số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực đang được lưu trữ tại các sở, ban, ngành của tỉnh
	Số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực đang được lưu trữ tại các sở, ban, ngành của tỉnh
	Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Sở Tài nguyên và Môi trường
	Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Sở Tài nguyên và Môi trường
	Năm 2024, 2025
	Năm 2024, 2025
	 

	2
	2
	Xây dựng, tạo lập, chuẩn hóa, kết nối liên thông các cơ sở dữ liệu nghiệp vụ, chuyên ngành, dùng chung, mở dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước; người dân và doanh nghiệp
	Xây dựng, tạo lập, chuẩn hóa, kết nối liên thông các cơ sở dữ liệu nghiệp vụ, chuyên ngành, dùng chung, mở dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước; người dân và doanh nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	-
	Xây dựng cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính
	Xây dựng cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính
	Sở Tư pháp
	Sở Tư pháp
	Năm 2024
	Năm 2024
	 

	-
	-
	Xây dựng Hệ thống cơ sở dữ liệu công chứng phục vụ hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
	Xây dựng Hệ thống cơ sở dữ liệu công chứng phục vụ hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
	Sở Tư pháp
	Sở Tư pháp
	Năm 2024, 2025
	Năm 2024, 2025
	 

	-
	-
	Số hóa, tạo lập cơ sở dữ liệu về di sản văn hóa vật thể và phi vật thể trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
	Số hóa, tạo lập cơ sở dữ liệu về di sản văn hóa vật thể và phi vật thể trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
	Sở Văn hóa và Thể thao
	Sở Văn hóa và Thể thao
	Năm 2024, 2025
	Năm 2024, 2025
	 

	-
	-
	Xây dựng, tạo lập cơ sở dữ liệu dân quân tự vệ, dự bị động viên, tuyển quân và triển khai hệ thống thông tin quản lý trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
	Xây dựng, tạo lập cơ sở dữ liệu dân quân tự vệ, dự bị động viên, tuyển quân và triển khai hệ thống thông tin quản lý trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh
	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh
	Năm 2024, 2025
	Năm 2024, 2025
	 

	-
	-
	Thuê phần mềm, hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin phục vụ quản lý, vận hành, cập nhật, khai thác cơ sở dữ liệu đất đai tại tỉnh Ninh Bình
	Thuê phần mềm, hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin phục vụ quản lý, vận hành, cập nhật, khai thác cơ sở dữ liệu đất đai tại tỉnh Ninh Bình
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Năm 2024, 2025
	Năm 2024, 2025
	 

	IV.
	IV.
	Các nhóm nhiệm vụ về phát triển chính quyền số
	Các nhóm nhiệm vụ về phát triển chính quyền số
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	1
	Đầu tư, mua sắm, thiết lập mới, duy trì, mở rộng, nâng cấp hạ tầng thiết bị, công nghệ, phần mềm phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành phạm vi toàn tỉnh và từng ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương
	Đầu tư, mua sắm, thiết lập mới, duy trì, mở rộng, nâng cấp hạ tầng thiết bị, công nghệ, phần mềm phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành phạm vi toàn tỉnh và từng ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	-
	Xây dựng phần mềm quản lý đào tạo và phòng học trực tuyến đa phương tiện
	Xây dựng phần mềm quản lý đào tạo và phòng học trực tuyến đa phương tiện
	Đại học Hoa Lư
	Đại học Hoa Lư
	Năm 2024
	Năm 2024
	 

	-
	-
	Xây dựng hệ thống đài truyền thanh cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông
	Xây dựng hệ thống đài truyền thanh cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Năm 2024, 2025
	Năm 2024, 2025
	 

	-
	-
	Thiết lập bảng điện tử công cộng cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
	Thiết lập bảng điện tử công cộng cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Năm 2024, 2025
	Năm 2024, 2025
	 

	-
	-
	Xây dựng, duy trì hoạt động Trang thông tin điện tử chuyển đổi số tỉnh Ninh Bình
	Xây dựng, duy trì hoạt động Trang thông tin điện tử chuyển đổi số tỉnh Ninh Bình
	Sở Thông tin và Truyền thông 
(Trung tâm CNTT&TT)
	Sở Thông tin và Truyền thông 
(Trung tâm CNTT&TT)
	Năm 2024, 2025
	Năm 2024, 2025
	 

	-
	-
	Xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung và Hệ thống thông tin phục vụ chuyển đổi số trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập tại Trường Chính trị tỉnh Ninh Bình
	Xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung và Hệ thống thông tin phục vụ chuyển đổi số trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập tại Trường Chính trị tỉnh Ninh Bình
	Trường Chính trị tỉnh
	Trường Chính trị tỉnh
	Năm 2024, 2025
	Năm 2024, 2025
	 

	-
	-
	Xây dựng, tạo lập (số hóa) cơ sở dữ liệu của Báo Ninh Bình tích hợp, kế thừa các nền tảng ứng dụng dùng chung của tỉnh
	Xây dựng, tạo lập (số hóa) cơ sở dữ liệu của Báo Ninh Bình tích hợp, kế thừa các nền tảng ứng dụng dùng chung của tỉnh
	Báo Ninh Bình
	Báo Ninh Bình
	Năm 2024, 2025
	Năm 2024, 2025
	 

	-
	-
	Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn để phục vụ công tác chuyên môn của Báo Ninh Bình (công tác sản xuất nội dung và trường quay số)
	Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn để phục vụ công tác chuyên môn của Báo Ninh Bình (công tác sản xuất nội dung và trường quay số)
	Báo Ninh Bình
	Báo Ninh Bình
	Năm 2024, 2025
	Năm 2024, 2025
	 

	-
	-
	Triển khai phần mềm quản lý hồ sơ bảo vệ chính trị nội bộ
	Triển khai phần mềm quản lý hồ sơ bảo vệ chính trị nội bộ
	Ban Tổ chức Tỉnh ủy
	Ban Tổ chức Tỉnh ủy
	Năm 2024, 2025
	Năm 2024, 2025
	 

	-
	-
	Xây dựng phần mềm Quản lý công tác thi đua, khen thưởng tỉnh Ninh Bình
	Xây dựng phần mềm Quản lý công tác thi đua, khen thưởng tỉnh Ninh Bình
	Sở Nội vụ 
(Ban thi đua, khen thưởng)
	Sở Nội vụ 
(Ban thi đua, khen thưởng)
	Năm 2024, 2025
	Năm 2024, 2025
	 

	-
	-
	Triển khai Hệ thống phần mềm quản lý đơn thư trong nội bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy
	Triển khai Hệ thống phần mềm quản lý đơn thư trong nội bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy
	Ban Nội chính Tỉnh ủy
	Ban Nội chính Tỉnh ủy
	Năm 2024, 2025
	Năm 2024, 2025
	 

	-
	-
	Mua sắm máy chủ để triển khai phần mềm hệ thống quản lý hồ sơ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và lập báo cáo thống kê
	Mua sắm máy chủ để triển khai phần mềm hệ thống quản lý hồ sơ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và lập báo cáo thống kê
	Văn phòng Tỉnh ủy
	Văn phòng Tỉnh ủy
	Năm 2024, 2025
	Năm 2024, 2025
	 

	-
	-
	Nâng cấp, bổ sung chức năng Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị đáp ứng quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ
	Nâng cấp, bổ sung chức năng Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị đáp ứng quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ
	Sở Tư pháp; Sở Xây dựng; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh tra tỉnh; Hội nông dân tỉnh; Hội Văn học nghệ thuật tỉnh; Liên đoàn lao động tỉnh; Ban An toàn giao thông tỉnh; UBND huyện Yên Mô; UBND huyện Yên Khánh; UBND thành phố Tam Điệp; Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông; Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh
	Sở Tư pháp; Sở Xây dựng; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh tra tỉnh; Hội nông dân tỉnh; Hội Văn học nghệ thuật tỉnh; Liên đoàn lao động tỉnh; Ban An toàn giao thông tỉnh; UBND huyện Yên Mô; UBND huyện Yên Khánh; UBND thành phố Tam Điệp; Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông; Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh
	Năm 2024, 2025
	Năm 2024, 2025
	 

	-
	-
	Xây dựng, triển khai hệ thống bản đồ số phục vụ công tác huấn luyện, diễn tập khu vực phòng thủ, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các lực lượng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
	Xây dựng, triển khai hệ thống bản đồ số phục vụ công tác huấn luyện, diễn tập khu vực phòng thủ, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các lực lượng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh
	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh
	Năm 2024, 2025
	Năm 2024, 2025
	 

	-
	-
	Triển khai xây dựng, lắp đặt Hệ thống trạm biến áp đáp ứng tiêu chuẩn nguồn điện lưới phục vụ hoạt động cho các hệ thống thông tin, hạ tầng thiết bị tại Trung tâm dữ liệu tỉnh
	Triển khai xây dựng, lắp đặt Hệ thống trạm biến áp đáp ứng tiêu chuẩn nguồn điện lưới phục vụ hoạt động cho các hệ thống thông tin, hạ tầng thiết bị tại Trung tâm dữ liệu tỉnh
	Sở Thông tin và Truyền thông (Trung tâm CNTT&TT)
	Sở Thông tin và Truyền thông (Trung tâm CNTT&TT)
	Năm 2024, 2025
	Năm 2024, 2025
	 

	2
	2
	Thuê dịch vụ các hệ thống thông tin, hạ tầng thiết bị, phần mềm phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành phạm vi toàn tỉnh và từng ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương
	Thuê dịch vụ các hệ thống thông tin, hạ tầng thiết bị, phần mềm phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành phạm vi toàn tỉnh và từng ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	-
	Triển khai Phần mềm sổ tay đảng viên điện tử
	Triển khai Phần mềm sổ tay đảng viên điện tử
	Ban Tổ chức Tỉnh ủy
	Ban Tổ chức Tỉnh ủy
	Năm 2024, 2025
	Năm 2024, 2025
	 

	-
	-
	Thuê dịch vụ công nghệ thông tin: Phần mềm Quản lý công chức, viên chức và công chức cấp xã tỉnh Ninh Bình.
	Thuê dịch vụ công nghệ thông tin: Phần mềm Quản lý công chức, viên chức và công chức cấp xã tỉnh Ninh Bình.
	Sở Nội vụ
	Sở Nội vụ
	Năm 2024, 2025
	Năm 2024, 2025
	 

	-
	-
	Thuê dịch vụ công nghệ thông tin: Phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
	Thuê dịch vụ công nghệ thông tin: Phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Năm 2024, 2025
	Năm 2024, 2025
	 

	-
	-
	Thuê dịch vụ công nghệ thông tin: Hệ thống giám sát, điều hành hoạt động của Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
	Thuê dịch vụ công nghệ thông tin: Hệ thống giám sát, điều hành hoạt động của Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
	Văn phòng UBND tỉnh
	Văn phòng UBND tỉnh
	Năm 2024, 2025
	Năm 2024, 2025
	 

	-
	-
	Thuê dịch vụ công nghệ thông tin: Hệ thống giám sát, điều hành thông minh (IOC) tỉnh Ninh Bình
	Thuê dịch vụ công nghệ thông tin: Hệ thống giám sát, điều hành thông minh (IOC) tỉnh Ninh Bình
	Văn phòng UBND tỉnh
	Văn phòng UBND tỉnh
	Năm 2024, 2025
	Năm 2024, 2025
	 

	-
	-
	Thuê dịch vụ công nghệ thông tin: Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của UBND tỉnh Ninh Bình
	Thuê dịch vụ công nghệ thông tin: Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của UBND tỉnh Ninh Bình
	Văn phòng UBND tỉnh
	Văn phòng UBND tỉnh
	Năm 2024, 2025
	Năm 2024, 2025
	 

	-
	-
	Thuê dịch vụ công nghệ thông tin: Hệ thống Hội nghị trực tuyến tỉnh Ninh Bình
	Thuê dịch vụ công nghệ thông tin: Hệ thống Hội nghị trực tuyến tỉnh Ninh Bình
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Năm 2024, 2025
	Năm 2024, 2025
	 

	-
	-
	Triển khai các phần mềm phục vụ quản lý, dạy học tại các cơ sở giáo dục hướng tới thực hiện chuyển đổi số ngành giáo dục và đào tạo
	Triển khai các phần mềm phục vụ quản lý, dạy học tại các cơ sở giáo dục hướng tới thực hiện chuyển đổi số ngành giáo dục và đào tạo
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Năm 2024, 2025
	Năm 2024, 2025
	 

	3
	3
	Tham mưu, hỗ trợ, tổ chức triển khai, thực thi các công tác quản lý nhà nước, chỉ đạo, điều hành trên phạm vi toàn tỉnh
	Tham mưu, hỗ trợ, tổ chức triển khai, thực thi các công tác quản lý nhà nước, chỉ đạo, điều hành trên phạm vi toàn tỉnh
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	-
	Kinh phí phục vụ công tác thẩm định, trình duyệt các nhiệm vụ ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số theo Nghị Quyết số 01-NQ/TU
	Kinh phí phục vụ công tác thẩm định, trình duyệt các nhiệm vụ ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số theo Nghị Quyết số 01-NQ/TU
	Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông
	Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông
	Năm 2024, 2025
	Năm 2024, 2025
	 

	-
	-
	Tổ chức kiểm tra, đánh giá và tổng kết việc thực hiện Đề án Chuyển đổi số tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2024-2025
	Tổ chức kiểm tra, đánh giá và tổng kết việc thực hiện Đề án Chuyển đổi số tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2024-2025
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Năm 2024, 2025
	Năm 2024, 2025
	 

	4
	4
	Thuê các cá nhân và tổ chức trong việc tư vấn xây dựng, hoạch định chính sách, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, chiến lược phát triển và các nội dung khác có liên quan trong quá trình triển khai, thực hiện các nội dung của đề án
	Thuê các cá nhân và tổ chức trong việc tư vấn xây dựng, hoạch định chính sách, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, chiến lược phát triển và các nội dung khác có liên quan trong quá trình triển khai, thực hiện các nội dung của đề án
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	-
	Tư vấn lập Kiến trúc chính quyền điện tử, chính quyền số tỉnh Ninh Bình, phiên bản 3.0
	Tư vấn lập Kiến trúc chính quyền điện tử, chính quyền số tỉnh Ninh Bình, phiên bản 3.0
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Năm 2024
	Năm 2024
	 

	-
	-
	Tư vấn xây dựng Đề án chuyển đổi số tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2026-2030
	Tư vấn xây dựng Đề án chuyển đổi số tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2026-2030
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Năm 2024, 2025
	Năm 2024, 2025
	 

	5
	5
	Tổ chức các hoạt động triển khai thí điểm hoặc theo hướng dẫn về chuyển đổi số ở các cấp
	Tổ chức các hoạt động triển khai thí điểm hoặc theo hướng dẫn về chuyển đổi số ở các cấp
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	-
	Triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số tại các tổ chức đoàn thể, tổ chức chính trị- xã hội và các hội trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
	Triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số tại các tổ chức đoàn thể, tổ chức chính trị- xã hội và các hội trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
	Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Tỉnh đoàn; Hội Nông dân; Hội Phụ nữ; Hội Chữ thập đỏ; Hội Cựu chiến binh
	Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Tỉnh đoàn; Hội Nông dân; Hội Phụ nữ; Hội Chữ thập đỏ; Hội Cựu chiến binh
	Năm 2024, 2025
	Năm 2024, 2025
	 

	-
	-
	Tổ chức kiểm tra, đánh giá và sơ kết, tổng kết chuyển đổi số tại cấp xã theo Mô hình chuyển đổi số cấp xã, phiên bản 1.0 trên địa bàn tỉnh
	Tổ chức kiểm tra, đánh giá và sơ kết, tổng kết chuyển đổi số tại cấp xã theo Mô hình chuyển đổi số cấp xã, phiên bản 1.0 trên địa bàn tỉnh
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Năm 2024, 2025
	Năm 2024, 2025
	 

	-
	-
	Triển khai mô hình Chính quyền số cấp sở, ngành tại Sở Y tế, Thanh tra tỉnh
	Triển khai mô hình Chính quyền số cấp sở, ngành tại Sở Y tế, Thanh tra tỉnh
	Sở Y tế; Thanh tra tỉnh
	Sở Y tế; Thanh tra tỉnh
	Năm 2024, 2025
	Năm 2024, 2025
	 

	6
	6
	Tổ chức thanh tra, kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ các quy định của pháp luật; mức độ, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ và hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh
	Tổ chức thanh tra, kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ các quy định của pháp luật; mức độ, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ và hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	-
	Tổ chức thanh tra, kiểm tra đánh giá việc tuân thủ các quy định của pháp luật về các nhiệm vụ, hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh
	Tổ chức thanh tra, kiểm tra đánh giá việc tuân thủ các quy định của pháp luật về các nhiệm vụ, hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Năm 2024, 2025
	Năm 2024, 2025
	 

	7
	7
	Tổ chức Hội nghị, hội thảo, chuyên đề, diễn đàn; Học tập, trao đổi kinh nghiệm và tham dự các Hội nghị, hội thảo, chuyên đề, diễn đàn về chuyển đổi số
	Tổ chức Hội nghị, hội thảo, chuyên đề, diễn đàn; Học tập, trao đổi kinh nghiệm và tham dự các Hội nghị, hội thảo, chuyên đề, diễn đàn về chuyển đổi số
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	-
	Tổ chức cho một số Lãnh đạo, thành viên Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh; thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh và một số công chức, viên chức Sở Thông tin và Truyền thông tham dự Hội nghị, Hội thảo, chương trình, diễn đàn về chuyển đổi số do các Bộ, ngành Trung ương tổ chức; trao đổi, học tập kinh nghiệm về chuyển đổi số tại một số tỉnh, thành phố
	Tổ chức cho một số Lãnh đạo, thành viên Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh; thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh và một số công chức, viên chức Sở Thông tin và Truyền thông tham dự Hội nghị, Hội thảo, chương trình, diễn đàn về chuyển đổi số do các Bộ, ngành Trung ương tổ chức; trao đổi, học tập kinh nghiệm về chuyển đổi số tại một số tỉnh, thành phố
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Năm 2024, 2025
	Năm 2024, 2025
	 

	-
	Tổ chức Hội nghị, hội thảo, chuyên đề, diễn đàn về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh
	Tổ chức Hội nghị, hội thảo, chuyên đề, diễn đàn về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Năm 2024, 2025
	Năm 2024, 2025
	 
	 

	V.
	Các nhóm nhiệm vụ về phát triển kinh tế số
	Các nhóm nhiệm vụ về phát triển kinh tế số
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Tổ chức triển khai các hoạt động thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp, xác định chỉ số chuyển đổi số doanh nghiệp, tạo hệ sinh thái chuyển đổi số, phát triển kinh tế số trên địa bàn tỉnh
	Tổ chức triển khai các hoạt động thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp, xác định chỉ số chuyển đổi số doanh nghiệp, tạo hệ sinh thái chuyển đổi số, phát triển kinh tế số trên địa bàn tỉnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Triển khai một số giải pháp tư vấn, hỗ trợ thúc đẩy chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh
	Triển khai một số giải pháp tư vấn, hỗ trợ thúc đẩy chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Năm 2024, 2025
	Năm 2024, 2025
	 
	 

	-
	Tổ chức các hoạt động triển khai thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp, xác định chỉ số chuyển đổi số doanh nghiệp, tạo hệ sinh thái chuyển đổi số, phát triển kinh tế số trên địa bàn tỉnh
	Tổ chức các hoạt động triển khai thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp, xác định chỉ số chuyển đổi số doanh nghiệp, tạo hệ sinh thái chuyển đổi số, phát triển kinh tế số trên địa bàn tỉnh
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Năm 2024, 2025
	Năm 2024, 2025
	 
	 

	2
	Xây dựng, triển khai các công cụ, giải pháp, nền tảng số, hệ thống thông tin, phần mềm phục vụ thu hút đầu tư, đổi mới sáng tạo; phát triển thương mại điện tử và kinh tế số ngành, lĩnh vực
	Xây dựng, triển khai các công cụ, giải pháp, nền tảng số, hệ thống thông tin, phần mềm phục vụ thu hút đầu tư, đổi mới sáng tạo; phát triển thương mại điện tử và kinh tế số ngành, lĩnh vực
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Xây dựng hệ thống quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường trong hoạt động nuôi trồng thủy sản tại huyện Kim Sơn
	Xây dựng hệ thống quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường trong hoạt động nuôi trồng thủy sản tại huyện Kim Sơn
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Năm 2024
	Năm 2024
	 
	 

	-
	Xây dựng và triển khai giải pháp quản lý sản xuất và kết nối thị trường phục vụ chuyển đổi số cho Hợp tác xã
	Xây dựng và triển khai giải pháp quản lý sản xuất và kết nối thị trường phục vụ chuyển đổi số cho Hợp tác xã
	Liên minh Hợp tác xã tỉnh
	Liên minh Hợp tác xã tỉnh
	Năm 2024, 2025
	Năm 2024, 2025
	 
	 

	-
	Thuê dịch vụ công nghệ thông tin: Hệ thống thông tin chuyên ngành nông nghiệp tỉnh Ninh Bình
	Thuê dịch vụ công nghệ thông tin: Hệ thống thông tin chuyên ngành nông nghiệp tỉnh Ninh Bình
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Năm 2024, 2025
	Năm 2024, 2025
	 
	 

	VI.
	Các nhóm nhiệm vụ về phát triển xã hội số
	Các nhóm nhiệm vụ về phát triển xã hội số
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Xây dựng, triển khai các ứng dụng, nền tảng số, hệ thống thông tin; dịch vụ đô thị thông minh; phát triển các hệ thống kênh giao tiếp, tương tác giữa người dân, doanh nghiệp với các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp
	Xây dựng, triển khai các ứng dụng, nền tảng số, hệ thống thông tin; dịch vụ đô thị thông minh; phát triển các hệ thống kênh giao tiếp, tương tác giữa người dân, doanh nghiệp với các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Thuê dịch vụ: Hệ thống Kiosk và wifi du lịch thông minh tại các khu, điểm du lịch trọng điểm trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
	Thuê dịch vụ: Hệ thống Kiosk và wifi du lịch thông minh tại các khu, điểm du lịch trọng điểm trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
	Sở Du lịch
	Sở Du lịch
	Năm 2024, 2025
	Năm 2024, 2025
	 
	 

	-
	Thuê dịch vụ công nghệ thông tin: Phần mềm Đánh giá mức độ chuyển đổi số tỉnh Ninh Bình
	Thuê dịch vụ công nghệ thông tin: Phần mềm Đánh giá mức độ chuyển đổi số tỉnh Ninh Bình
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Năm 2024, 2025
	Năm 2024, 2025
	 
	 

	-
	Hoàn thiện cổng thông tin du lịch Ninh Bình và số hóa các điểm đến du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
	Hoàn thiện cổng thông tin du lịch Ninh Bình và số hóa các điểm đến du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
	Sở Du lịch
	Sở Du lịch
	Năm 2024, 2025
	Năm 2024, 2025
	 
	 

	-
	Thuê dịch vụ CNTT: Phần mềm quản lý bệnh án điện tử tập trung tỉnh Ninh Bình
	Thuê dịch vụ CNTT: Phần mềm quản lý bệnh án điện tử tập trung tỉnh Ninh Bình
	Sở Y tế
	Sở Y tế
	Năm 2024, 2025
	Năm 2024, 2025
	 
	 

	2
	Tổ chức các hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng; Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP các cấp trên địa bàn tỉnh
	Tổ chức các hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng; Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP các cấp trên địa bàn tỉnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Triển khai các hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng; Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP các cấp trên địa bàn tỉnh
	Triển khai các hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng; Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP các cấp trên địa bàn tỉnh
	Công an tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông; Tỉnh đoàn
	Công an tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông; Tỉnh đoàn
	Năm 2024, 2025
	Năm 2024, 2025
	 
	 

	-
	Tổ chức các Hội nghị, Hội thảo chuyên đề; các hoạt động kiểm tra, đánh giá nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng; Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP các cấp trên địa bàn tỉnh
	Tổ chức các Hội nghị, Hội thảo chuyên đề; các hoạt động kiểm tra, đánh giá nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng; Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP các cấp trên địa bàn tỉnh
	Sở Thông tin và Truyền thông; Công an tỉnh; Tỉnh đoàn
	Sở Thông tin và Truyền thông; Công an tỉnh; Tỉnh đoàn
	Năm 2024, 2025
	Năm 2024, 2025
	 
	 

	VII.
	Các nhóm nhiệm vụ về đảm bảo an toàn thông tin mạng
	Các nhóm nhiệm vụ về đảm bảo an toàn thông tin mạng
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đầu tư, mua sắm, thiết lập mới, mở rộng, nâng cấp hạ tầng thiết bị, phần mềm, công cụ, nền tảng để phục vụ rà soát, giám sát, đánh giá đảm bảo an toàn thông tin an ninh mạng và bảo mật dữ liệu
	Đầu tư, mua sắm, thiết lập mới, mở rộng, nâng cấp hạ tầng thiết bị, phần mềm, công cụ, nền tảng để phục vụ rà soát, giám sát, đánh giá đảm bảo an toàn thông tin an ninh mạng và bảo mật dữ liệu
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Đầu tư hệ thống chống tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDoS) và thiết bị bảo mật, cân bằng tải để đảm bảo các thiết bị hoạt động có dự phòng cho Trung tâm dữ liệu tỉnh Ninh Bình
	Đầu tư hệ thống chống tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDoS) và thiết bị bảo mật, cân bằng tải để đảm bảo các thiết bị hoạt động có dự phòng cho Trung tâm dữ liệu tỉnh Ninh Bình
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Năm 2024
	Năm 2024
	 
	 

	-
	Trang bị phần mềm bản quyền diệt virus, hệ thống quản trị đảm bảo an toàn thông tin tập trung cho các thiết bị CNTT và người dùng cuối tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh
	Trang bị phần mềm bản quyền diệt virus, hệ thống quản trị đảm bảo an toàn thông tin tập trung cho các thiết bị CNTT và người dùng cuối tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Năm 2024, 2025
	Năm 2024, 2025
	 
	 

	-
	Trang bị bản quyền phần mềm diệt virus cho hệ thống máy chủ và gia hạn bản quyền thiết bị tường lửa đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng cho Trung tâm dữ liệu tỉnh
	Trang bị bản quyền phần mềm diệt virus cho hệ thống máy chủ và gia hạn bản quyền thiết bị tường lửa đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng cho Trung tâm dữ liệu tỉnh
	Sở Thông tin và Truyền thông (Trung tâm CNTT&TT)
	Sở Thông tin và Truyền thông (Trung tâm CNTT&TT)
	Năm 2024, 2025
	Năm 2024, 2025
	 
	 

	2
	Thuê dịch vụ công nghệ thông tin, trang thiết bị, phần mềm, nền tảng, công cụ để phục vụ rà soát, giám sát, đánh giá đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng và bảo mật dữ liệu; tổ chức định kỳ kiểm tra, đánh giá công tác đảm bảo an toàn các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu theo mô hình 4 lớp,... đã phê duyệt hồ sơ cấp độ
	Thuê dịch vụ công nghệ thông tin, trang thiết bị, phần mềm, nền tảng, công cụ để phục vụ rà soát, giám sát, đánh giá đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng và bảo mật dữ liệu; tổ chức định kỳ kiểm tra, đánh giá công tác đảm bảo an toàn các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu theo mô hình 4 lớp,... đã phê duyệt hồ sơ cấp độ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Thuê dịch vụ công nghệ thông tin: Dịch vụ phòng chống và phục hồi sau thảm họa (DR site) cho Trung tâm dữ liệu tỉnh
	Thuê dịch vụ công nghệ thông tin: Dịch vụ phòng chống và phục hồi sau thảm họa (DR site) cho Trung tâm dữ liệu tỉnh
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Năm 2024, 2025
	Năm 2024, 2025
	 
	 

	-
	Dịch vụ Mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II toàn tỉnh, bảo đảm vận hành ổn định, an toàn, thông suốt, kết nối 4 cấp hành chính từ Trung ương đến cấp xã
	Dịch vụ Mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II toàn tỉnh, bảo đảm vận hành ổn định, an toàn, thông suốt, kết nối 4 cấp hành chính từ Trung ương đến cấp xã
	Các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ, tổ chức chính trị xã hội
	Các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ, tổ chức chính trị xã hội
	Năm 2024, 2025
	Năm 2024, 2025
	 
	 

	-
	Thuê dịch vụ công nghệ thông tin: Hệ thống xác thực tập trung SSO (Single Sign On) cho các hệ thống thông tin phục vụ chính quyền điện tử tỉnh Ninh Bình
	Thuê dịch vụ công nghệ thông tin: Hệ thống xác thực tập trung SSO (Single Sign On) cho các hệ thống thông tin phục vụ chính quyền điện tử tỉnh Ninh Bình
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Năm 2024, 2025
	Năm 2024, 2025
	 
	 

	-
	Thuê dịch vụ: Dịch vụ giám sát, bảo vệ, hệ thống hiển thị giám sát, ứng cứu, xử lý bảo đảm an toàn, an ninh mạng (SOC) tỉnh Ninh Bình
	Thuê dịch vụ: Dịch vụ giám sát, bảo vệ, hệ thống hiển thị giám sát, ứng cứu, xử lý bảo đảm an toàn, an ninh mạng (SOC) tỉnh Ninh Bình
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Năm 2024, 2025
	Năm 2024, 2025
	 
	 

	-
	Thuê dịch vụ: Hệ thống giám sát quản trị vận hành hạ tầng công nghệ thông tin bảo đảm an toàn cho Trung tâm dữ liệu tỉnh (NOSC)
	Thuê dịch vụ: Hệ thống giám sát quản trị vận hành hạ tầng công nghệ thông tin bảo đảm an toàn cho Trung tâm dữ liệu tỉnh (NOSC)
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Năm 2024
	Năm 2024
	 
	 

	-
	Thuê dịch vụ: Hệ thống giám sát quản trị vận hành (NOSC) tập trung phục vụ hoạt động an toàn cho Trung tâm dữ liệu tỉnh và hạ tầng mạng; cổng, trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh
	Thuê dịch vụ: Hệ thống giám sát quản trị vận hành (NOSC) tập trung phục vụ hoạt động an toàn cho Trung tâm dữ liệu tỉnh và hạ tầng mạng; cổng, trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Năm 2024, 2025
	Năm 2024, 2025
	 
	 

	-
	Thuê dịch vụ: Dịch vụ giám sát an toàn thông tin cho một số Cổng/trang thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh
	Thuê dịch vụ: Dịch vụ giám sát an toàn thông tin cho một số Cổng/trang thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Năm 2024
	Năm 2024
	 
	 

	-
	Triển khai giải pháp rà quét thông tin xấu độc, đảm bảo an toàn, an ninh trên không gian mạng tỉnh Ninh Bình
	Triển khai giải pháp rà quét thông tin xấu độc, đảm bảo an toàn, an ninh trên không gian mạng tỉnh Ninh Bình
	Công an tỉnh
	Công an tỉnh
	Năm 2024, 2025
	Năm 2024, 2025
	 
	 

	-
	Thuê dịch vụ: Dịch vụ lọc Email cho Hệ thống Thư điện tử công vụ tỉnh Ninh Bình
	Thuê dịch vụ: Dịch vụ lọc Email cho Hệ thống Thư điện tử công vụ tỉnh Ninh Bình
	Sở Thông tin và Truyền thông (Trung tâm CNTT&TT)
	Sở Thông tin và Truyền thông (Trung tâm CNTT&TT)
	Năm 2024, 2025
	Năm 2024, 2025
	 
	 

	3
	Tổ chức các hội nghị, chương trình, hội thảo, tập huấn chuyên đề, kiểm tra, đánh giá định kỳ/đột xuất về an toàn thông tin; diễn tập tình huống, diễn tập thực chiến nhằm nâng cao năng lực đội ngũ, đáp ứng khả năng ngăn ngừa, ngăn chặn từ xa, khắc phục, ứng cứu sự cố kịp thời các tình huống tấn công mạng xảy ra trên địa bàn tỉnh
	Tổ chức các hội nghị, chương trình, hội thảo, tập huấn chuyên đề, kiểm tra, đánh giá định kỳ/đột xuất về an toàn thông tin; diễn tập tình huống, diễn tập thực chiến nhằm nâng cao năng lực đội ngũ, đáp ứng khả năng ngăn ngừa, ngăn chặn từ xa, khắc phục, ứng cứu sự cố kịp thời các tình huống tấn công mạng xảy ra trên địa bàn tỉnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Tổ chức diễn tập tình huống và diễn tập thực chiến ứng cứu sự cố cho một số hệ thống thông tin trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
	Tổ chức diễn tập tình huống và diễn tập thực chiến ứng cứu sự cố cho một số hệ thống thông tin trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Năm 2024, 2025
	Năm 2024, 2025
	 
	 

	-
	Tổ chức kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; theo phương án bảo đảm an toàn thông tin được phê duyệt
	Tổ chức kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; theo phương án bảo đảm an toàn thông tin được phê duyệt
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Năm 2024, 2025
	Năm 2024, 2025
	 
	 

	-
	Tổ chức các hoạt động quản lý nhà nước của Đội ứng cứu sự cố tỉnh
	Tổ chức các hoạt động quản lý nhà nước của Đội ứng cứu sự cố tỉnh
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Năm 2024, 2025
	Năm 2024, 2025
	 
	 

	-
	Đầu tư phần cứng, phần mềm và thuê dịch vụ bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình
	Đầu tư phần cứng, phần mềm và thuê dịch vụ bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình
	Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình
	Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình
	Năm 2024, 2025
	Năm 2024, 2025
	 
	 

	VIII.
	Các nhóm nhiệm vụ về triển khai thực hiện các mô hình/nhiệm vụ tại Kế hoạch số 107-KHPH- TCTĐA06/CPTW-UBND TỈNH NB ngày 02/08/2023 và các văn bản có liên quan về triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh
	Các nhóm nhiệm vụ về triển khai thực hiện các mô hình/nhiệm vụ tại Kế hoạch số 107-KHPH- TCTĐA06/CPTW-UBND TỈNH NB ngày 02/08/2023 và các văn bản có liên quan về triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Chuẩn hóa, số hóa, tạo lập cơ sở dữ liệu Hộ tịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
	Chuẩn hóa, số hóa, tạo lập cơ sở dữ liệu Hộ tịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
	Sở Tư pháp
	Sở Tư pháp
	Năm 2024
	Năm 2024
	 
	 

	-
	Thuê dịch vụ công nghệ thông tin: Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Ninh Bình
	Thuê dịch vụ công nghệ thông tin: Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Ninh Bình
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Năm 2024, 2025
	Năm 2024, 2025
	 
	 

	-
	Thuê dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình
	Thuê dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình
	Văn phòng UBND tỉnh
	Văn phòng UBND tỉnh
	Năm 2024, 2025
	Năm 2024, 2025
	 
	 

	-
	Thuê dịch vụ công nghệ thông tin: Hệ thống thông tin Báo cáo tỉnh Ninh Bình
	Thuê dịch vụ công nghệ thông tin: Hệ thống thông tin Báo cáo tỉnh Ninh Bình
	Văn phòng UBND tỉnh
	Văn phòng UBND tỉnh
	Năm 2024, 2025
	Năm 2024, 2025
	 
	 

	-
	Thuê dịch vụ công nghệ thông tin: Phần mềm Cổng thông tin điện tử tỉnh Ninh Bình
	Thuê dịch vụ công nghệ thông tin: Phần mềm Cổng thông tin điện tử tỉnh Ninh Bình
	Văn phòng UBND tỉnh
	Văn phòng UBND tỉnh
	Năm 2024, 2025
	Năm 2024, 2025
	 
	 

	-
	Xây dựng, triển khai Hệ thống thư viện số nhằm bổ trợ, nâng cao nghiệp vụ cho các lực lượng thuộc Công an tỉnh Ninh Bình và Tủ sách pháp luật số để tuyên truyền cho người dân, doanh nghiệp
	Xây dựng, triển khai Hệ thống thư viện số nhằm bổ trợ, nâng cao nghiệp vụ cho các lực lượng thuộc Công an tỉnh Ninh Bình và Tủ sách pháp luật số để tuyên truyền cho người dân, doanh nghiệp
	Công an tỉnh
	Công an tỉnh
	Năm 2024
	Năm 2024
	 
	 

	-
	Đầu tư trang thiết bị thực hiện việc số hóa hồ sơ vụ án hình sự, vụ việc dân sự - án hành chính, kinh doanh thương mại; ứng dụng sơ đồ hóa nội dung vụ án hình sự
	Đầu tư trang thiết bị thực hiện việc số hóa hồ sơ vụ án hình sự, vụ việc dân sự - án hành chính, kinh doanh thương mại; ứng dụng sơ đồ hóa nội dung vụ án hình sự
	Viện kiểm sát tỉnh
	Viện kiểm sát tỉnh
	Năm 2024, 2025
	Năm 2024, 2025
	 
	 

	-
	Trang bị phần cứng, phần mềm phục vụ nâng cấp mở rộng hạ tầng kỹ thuật và tổ chức các hoạt động tiếp tục triển khai thực hiện Đề án 06/CP phục vụ nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh
	Trang bị phần cứng, phần mềm phục vụ nâng cấp mở rộng hạ tầng kỹ thuật và tổ chức các hoạt động tiếp tục triển khai thực hiện Đề án 06/CP phục vụ nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh
	Công an tỉnh
	Công an tỉnh
	Năm 2024, 2025
	Năm 2024, 2025
	 
	 

	-
	Lắp đặt hệ thống, trang thiết bị phục vụ phiên tòa trực tuyến của Tòa án hai cấp tỉnh Ninh Bình giai đoạn 1
	Lắp đặt hệ thống, trang thiết bị phục vụ phiên tòa trực tuyến của Tòa án hai cấp tỉnh Ninh Bình giai đoạn 1
	Tòa án nhân dân tỉnh
	Tòa án nhân dân tỉnh
	Năm 2024, 2025
	Năm 2024, 2025
	 
	 

	-
	Đầu tư, nâng cấp mở rộng cơ sở hạ tầng hệ thống thông tin, phần mềm và yêu cầu đảm bảo an toàn thông tin mạng phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành UBND tỉnh, thực hiện chuyển đổi số tại Văn phòng UBND
	Đầu tư, nâng cấp mở rộng cơ sở hạ tầng hệ thống thông tin, phần mềm và yêu cầu đảm bảo an toàn thông tin mạng phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành UBND tỉnh, thực hiện chuyển đổi số tại Văn phòng UBND
	Văn phòng UBND tỉnh
	Văn phòng UBND tỉnh
	Năm 2024, 2025
	Năm 2024, 2025
	 
	 

	-
	Nâng cấp phần mềm Công báo điện tử tỉnh Ninh Bình
	Nâng cấp phần mềm Công báo điện tử tỉnh Ninh Bình
	Văn phòng UBND tỉnh
	Văn phòng UBND tỉnh
	Năm 2024, 2025
	Năm 2024, 2025
	 
	 

	-
	Nâng cấp Phần mềm Văn bản Quy phạm pháp luật tỉnh Ninh Bình
	Nâng cấp Phần mềm Văn bản Quy phạm pháp luật tỉnh Ninh Bình
	Văn phòng UBND tỉnh
	Văn phòng UBND tỉnh
	Năm 2024, 2025
	Năm 2024, 2025
	 
	 

	-
	Triển khai phân hệ quản lý lập Kế hoạch thanh tra và xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra
	Triển khai phân hệ quản lý lập Kế hoạch thanh tra và xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra
	Thanh tra tỉnh
	Thanh tra tỉnh
	Năm 2025
	Năm 2025
	 
	 

	-
	Xây dựng Hệ thống kết nối camera giám sát từ Công an xã, phường, thị trấn về Công an huyện, thành phố và Công an tỉnh
	Xây dựng Hệ thống kết nối camera giám sát từ Công an xã, phường, thị trấn về Công an huyện, thành phố và Công an tỉnh
	Công an tỉnh
	Công an tỉnh
	Năm 2024, 2025
	Năm 2024, 2025
	 
	 

	-
	Nâng cấp, mở rộng hệ thống thông tin chuyên ngành viễn thông trên nền GIS phục vụ xây dựng hệ thống thông tin chuyên ngành thông tin và truyền thông tỉnh Ninh Bình
	Nâng cấp, mở rộng hệ thống thông tin chuyên ngành viễn thông trên nền GIS phục vụ xây dựng hệ thống thông tin chuyên ngành thông tin và truyền thông tỉnh Ninh Bình
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Năm 2024, 2025
	Năm 2024, 2025
	 
	 

	-
	Triển khai thực hiện một số Mô hình của Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
	Triển khai thực hiện một số Mô hình của Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Năm 2024, 2025
	Năm 2024, 2025
	 
	 

	IX.
	Các nhóm nhiệm vụ về hỗ trợ chuyển đổi số trên địa bàn các huyện, thành phố
	Các nhóm nhiệm vụ về hỗ trợ chuyển đổi số trên địa bàn các huyện, thành phố
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Hỗ trợ đầu tư, mua sắm, thiết lập mới, mở rộng, nâng cấp hạ tầng trang thiết bị, phần mềm đảm bảo an toàn thông tin
	Hỗ trợ đầu tư, mua sắm, thiết lập mới, mở rộng, nâng cấp hạ tầng trang thiết bị, phần mềm đảm bảo an toàn thông tin
	UBND các huyện, thành phố
	UBND các huyện, thành phố
	Năm 2024, 2025
	Năm 2024, 2025
	 
	 

	2
	Hỗ trợ hoạt động Tổ công nghệ số cộng đồng
	Hỗ trợ hoạt động Tổ công nghệ số cộng đồng
	UBND các huyện, thành phố
	UBND các huyện, thành phố
	Năm 2024, 2025
	Năm 2024, 2025
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	


 

PHỤ LỤC 2:
PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH THEO DÕI, KIỂM TRA, ĐÔN ĐỐC, THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU CỤ THỂ ĐẾN NĂM 2025
(Kèm theo Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 08/5/2024 của UBND tỉnh)
	Stt
	Mục tiêu cụ thể đến năm 2025
	Đơn vị chủ trì theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra; tổng hợp kết quả
	Đơn vị chủ trì tổ chức triển khai và báo cáo kết quả thực hiện
	Thời gian hoàn thành
	Ghi chú

	1.
	Về hạ tầng số, dữ liệu số
	 
	 
	 
	 

	-
	Phấn đấu 100% địa bàn dân cư trên địa bàn tỉnh được phủ sóng mạng di động 4G và mạng Internet cáp quang; phấn đấu 100% địa bàn khu vực trung tâm các huyện, thành phố, các khu, cụm công nghiệp của tỉnh có sóng di động 5G
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Sở Thông tin và Truyền thông; các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh
	Quý IV/2025
	 

	-
	Phấn đấu 100% các cơ quan nhà nước có mạng nội bộ (LAN) đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật và hoàn thiện chuyển đổi sang dải địa chỉ IPv6
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn
	Quý III/2025
	 

	-
	Phấn đấu 100% các hạng mục, hợp phần cơ bản của Trung tâm dữ liệu tỉnh được triển khai đầu tư đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Quý IV/2025
	 

	2.
	Về chính quyền số
	 
	 
	 
	 

	-
	Phấn đấu 95 % hồ sơ công việc tại cấp tỉnh, 80% công việc tại cấp huyện, 60% công việc tại cấp xã được quản lý, xử lý và luân chuyển hoàn toàn trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước)
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn
	Quý III/2025
	 

	-
	Phấn đấu 100% văn bản (trừ văn bản mật theo quy định) trao đổi giữa các cơ quan nhà nước được thực hiện dưới dạng điện tử, được ký số theo quy định
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn
	Quý II/2025
	 

	-
	Phấn đấu 100% chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp được thực hiện trực tuyến và liên thông với hệ thống thông tin báo cáo quốc gia
	Văn phòng UBND tỉnh
	Các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn
	Quý III/2025
	 

	-
	Các hệ thống thông tin dùng chung trên địa bàn tỉnh được kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia theo lộ trình Chính phủ
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Các sở, ban, ngành của tỉnh
	Thường xuyên
	 

	-
	Phấn đấu 100% dịch vụ công trực tuyến có đủ điều kiện theo quy định được công bố áp dụng dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình và được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn
	Quý III/2025
	 

	-
	Phấn đấu 100% dịch vụ công trực tuyến có đủ điều kiện được tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố
	Quý IV/2025
	 

	-
	Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận và giải quyết trực tuyến tối thiểu đạt 80% trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh
	Văn phòng UBND tỉnh
	Các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn
	Quý IV/2025
	 

	-
	Phấn đấu 100% cán bộ, công chức, viên chức được tập huấn, bồi dưỡng, phổ cập kỹ năng số cơ bản
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn
	Quý IV/2025
	 

	-
	Phấn đấu Ninh Bình nằm trong nhóm 20 địa phương dẫn đầu về chuyển đổi số của cả nước
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn
	Quý III/2025
	 

	3.
	Về kinh tế số
	 
	 
	 
	 

	-
	Tỷ trọng kinh tế số đạt tối thiểu 20% GRDP
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố
	Quý IV/2025
	 

	-
	Tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 10%
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố
	Quý IV/2025
	 

	-
	Tỷ trọng thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ đạt tối thiểu 10%
	Sở Công Thương
	Các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố
	Quý IV/2025
	 

	4.
	Về xã hội số
	 
	 
	 
	 

	-
	Tỷ lệ người dân trong độ tuổi lao động được tuyên truyền về kỹ năng số cơ bản đạt tối thiểu 70%
	Sở Thông tin và Truyền thông
	UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn
	Quý IV/2025
	 

	-
	Tỷ lệ dân số trưởng thành có điện thoại thông minh đạt tối thiểu 90%
	Sở Thông tin và Truyền thông
	UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn
	Quý III/2025
	 

	-
	Tỷ lệ các cơ sở giáo dục từ tiểu học đến trung học phổ thông có mô hình quản trị số, hoạt động số đạt tối thiểu 70%
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND các huyện, thành phố
	Quý IV/2025
	 

	5.
	Về an toàn thông tin mạng
	 
	 
	 
	 

	-
	Tổ chức triển khai đầy đủ các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin mạng theo mô hình 4 lớp quy định tại Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Duy trì Hệ thống xác thực tập trung SSO; Hệ thống giám sát, bảo vệ, tổ chức ứng cứu, xử lý bảo đảm an toàn, an ninh mạng (SOC)
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn
	Thường xuyên
	 

	-
	Phấn đấu 100% hệ thống thông tin, hạ tầng máy chủ, thiết bị tại Trung tâm dữ liệu tỉnh được bảo vệ phòng, chống tấn công mạng, có giải pháp quản trị, vận hành và sao lưu, lưu trữ dự phòng. Duy trì, mở rộng, nâng cấp Hệ thống giám sát quản trị vận hành hạ tầng công nghệ thông tin bảo đảm hoạt động an toàn cho Trung tâm dữ liệu tỉnh (NOSC)
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Quý IV/2025
	 

	-
	Phấn đấu 100% hệ thống thông tin, phần mềm tại các cơ quan, đơn vị, địa phương được xây dựng, phê duyệt hồ sơ và triển khai phương án đảm bảo cấp độ an toàn hệ thống thông tin; được kiểm tra đánh giá định kỳ theo quy định
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn
	Thường xuyên
	 


 

 

 

 
